CR du 18 mars 2014

chez Michou – 19h15

Présents : tous les choux sauf Audrey Delphine AF

Animation : Oliv et Ludo

Prise de CR : Ludo

Relecture : Oliv

Prochaine réunion

- Jeudi 27 à StG

Synthèse

- Pas de décision mais pas mal de todo

Todo

- Oliv : Demander à Ju pour la reconduction de son prêt asso ?

- Tous : payer les redevances

- Ludo : mettre à jour pour chantiers participatifs fev et mars

- Olive & AF gèrent les invit : AG assoc le 26/04 a 20h30 (bouffe a 19h 30)

- Comm' W : faire le point sur le sujet connexe (mise en garde de Thierry) la tenue de l'enduit sur ITE par BioFrance (utilisation de résine non perspirante ?).

- Comm'W : à creuser : Senseco maître d'œuvre ? Responsabilité indispensable et très lourde selon Nolwenn

# Ouverture

# Todo

CF doc todo

Rappel : Oliv est référent pour Thierry, passer par lui pour lui poser des questions

# Redevances et intérêts

Cf doc redevance T1 2014

Autre sujet

- Baisser le taux de pénalité si la SCI est bénéficiaire ?

Oliv : Demander à Ju pour la reconduction de son prêt asso ?

Tous : payer les redevances

Autre sujet

- Attention : qui note les repas de la SCI : commission VE était désignée pour être responsable

Ludo : mettre à jour pour chantiers participatifs fev et mars

# Calage agenda

WE chantier :

- WE 29 - 30 mars

- dimanche 6 avril

- WE 12 - 13 avril (WE travaux ++)

- Semaine travaux du 26 avril au 4 mars

- 8 - 11 mai

Plénières :

- Jeudi 27 mars à St Ger

- mardi 1er mars chez Nadine ou Micha

- semaine commissions du 7 au 13 avril

- mardi 15 avril à St ger

- vendredi 25 avril à St Ger

Non dit :

Les animateurs choisissent la date de la reu de non dit parmi ces dates avec la facilitatrice.

AG assoc le 26/04 a 20h30 (bouffe a 19h 30)

Olive & AF gèrent les invit

# Point ABF

Cf mail note de Marie

Ressenti Marie : archi pas super clair / assertif

Cheminée doit avoir la même allure, en terre cuite

ITE

- opposition pas hyper claire. On peut considérer que ITE ok avec débord ++. Pas un oui massif, mais pas un grand risque.

- Point important pour l'ABF : débord de toit à faire sur toute les façades. Au moins côté est pour l'esthétique

- sujet connexe : ne veut pas un truc « tout lisse » pour l'enduit « est »

Risque « de fonte » du pisé évoqué par l'ABF.

- Les Choux qui sont pas dans la comm' W veulent faire confiance à la comm' W mais veulent pas si possible que la grange fonde

- Comm' W : faire le point sur le sujet connexe (mise en garde de Thierry) la tenue de l'enduit sur ITE par BioFrance (utilisation de résine non perspirante ?).

Important mais pas urgent : demander au voisin nord pour demander à faire les travaux. Anticiper relation de voisinage cordial ?

# Point avancement Comm' W

Dernière réu avec Senseco :

- Ils proposent une vague d'études avant la réalisation car sentiment qu'on n'est pas mûr sur les réseaux, la structure, le thermique :

  - Meilleure vision de l'ensemble, faire les vérif qui s'imposent

  - rejoint ce que nous avait recommandé éco2travaux

  - Mais pourquoi n'ont-ils pas anticipé cette question d'études ?

    - Notre « urgence » les a fait avancer sur le devis avant tout

    - Voulaient accrocher le marché ; démarche commerciale

    - Ils n'avaient pas anticipé ; manque d'expérience / de professionnalisme

    - Que ce serait-il passé si on avait accepté le premier devis ?

    - Pas très rassurant.

  - Délais d’une quinzaine de jour

- Nous incitent à ce qu'on signe pour le tout (étude + réalisation). Question de leur responsabilité sur les travaux

  - Micha pas favorable à signer les 2 phases en même temps

  - Responsabilités : privilégier la simplicité de la répartition des tâches

  - Assurance sur les travaux (qui correspondait à l'assurance de l'archi)

- Vu qu'ils prennent le projet en cours, il manque la brique Cahier des Charges (qu'ils appellent CCTP...)

  - intéressant pour nous : ce qu'on va faire, ce qu'ils vont faire

  - Obtention de plans propres pour une meilleure répartition des tâches / limites de leurs prestations

Autres éléments :

- Quelle parallélisation en même temps que l'étude ? Y a-t-il des lots que l'on peut engager ?

  - Éventuellement le lot VRD ?

  - Explorer les possibilités en tout cas ?

- Attention à ne pas appeler CCTP le cahier des charges que l'on rédige.

- Responsabilité

  - On rentre pas dans les cases (auto-construction, HG, etc.), on n'arrivera pas à tout blinder. Vigilance mais relativisation des garanties... Faut pas trop en attendre.

  - Blinder niveau technique (mieux vaut prévenir que guérir).

  - Leurs contrats ne sont pas sérieux, d’un côté, ça montre que ce sont pas des filous qui enflent tout le monde.

Réactions ouvertes

- Marie : touche à sa peur que ça avance pas...

- On s'en met beaucoup sur les épaules (pas d'archi...) quid d'une aide extérieure

- Crainte sur la négociation avec Sçenseco : qu'est-ce qui doit impérativement figurer sur le contrat ? Comment bétonner le contrat ?

  - une économiste pourrait nous faire ça

  - préventif / pression positive pour éviter qu'il y ait des problèmes

  - == trouver cette compétence et l'associer à une négociation avec Senseco ?

    - Peut-être demander à Carole (pote de Delphine) qui est économiste

- Sont-ils « maître d'oeuvre » ? Responsabilité indispensable et très lourde selon Nolwenn

  - Comm'W : à creuser