CR de la réunion du 30 Octobre
A St Ger – 18h - 20h

Participant.e.s : Claude & AF, Audrey et Ludo, Marie, Raph
Animation :
Prise de CR : AF
Relecture : Ludo

Prochaine réunion :
Samedi 3 novembre, 18 h St germain
ODJ : Esquisses Raphaêl

Synthèse des faits marquants

To Do

## Point commission travaux

Raphaêl nous présente les dernières esquisses
Validation des ouvrants, préalable au permis de construire
En facade Est une seule fenetre R 2 pour le triplex
Pas de fenêtres derrière, façade Ouest, juste des vélux

Favoriser l'éclairage du G1, du type "cour anglaise" avec fenêtre 1,5 X 1,5
(voir les appartements en sous sol des anglais)
Avoir du recul, 2 mètres avec intégration paysagère (bambous ?)

Necessite d'améliorer ce G1 pour qu'il puisse être plus attractif.
Voir comment traiter la baie vitrée :volets roulants ? Verre dépoli ? Porte d'entrée sur un battant ?
Conclusion, on enlève les volets sur le plan
Celà permet de mettre des volets sur les petites fenêtre adjacentes.
Cet ouvrant est à chiffrer.

Importance de refaire les photos.

Trait d'union, sera isolé par l'extérieur ? Ou intérieur....
Portes fenêtres sur la porcherie

G2 l'escalier reste au même endroit

Vitrage pour la coursive au dessus du G1
la coursive se poursuit et donne accès à un sas pour deux appartements. (surface 3 m2)

cuisine G3 coté est. Au premier, une chambre et une salle de bains

pour le G5, triplex, entrée nécessite de descendre deux marches, puis scalier sur le nord
Velux, puits de lumière sur l'ouest
fenêtre sur l'est
et pour la chambre mezzanine, un vélux, sur l'est.

Présentation de terrasse avec possibilité d'un abri à vélo...
Elargissement des terrasses

Point financier

RV Olivier, Marie, Ludo
tampon encreur OK
justificatif de domicile –X Olivier a demandé à Marjo
Classement des documents
1 classeur permanent – avec les Kbis, immatriculations, attestations JO, impôts, pv d'AG SCI, compromis de vente, PV AG d'associaiton donnant pouvoir de gérance. Contrat architecte, contrats d'apports de Ju et Benoit, Edf, Gdf, MMA, voiture.

1 classeur courant, chronologique, par mois, avec toutes les factures, et ce qu'on paye et ce qu'on doit.
Permet de faire la compta
Voir possibilité de faire une version électronique pour une sauvegarde

Logciel de compta sur Open Office (Calc)/ décision de se baser sur un logiciel ressemblant à écriture Excel

Voir simulation d'appel de charges pour voir si celà correspond.
Marie envoie CR de la commission

TO do
AF pour changement d'adresse association
Marie immatriculation camion

CCC :
A valider, les bases de calcul et hypothèse.
Possibilité de faire des remboursement anticipés en cours d'année qui seront pris en compte pour le calcul des intérêts.
Voir à la prochaine réunion la possibilité de payer les redevances mensuellement ou trimestriellement.

Manque la date limite de remboursement du sous plus ...

L'association met en compte courant les prêts de Ju et Benoit, à 0 et 3,3% .
Rajouter à la liste de la commission Juridique, l'indexation des CC sur le coût de la vie.
Avec rémunéraiton des travaux.
Nécéssité de trouver des avis compétents, la commission finance réfléchit et propose, une fois que le Retard de compte est rattrapé, les lignes d'écriture ne sont pas posées.

Commission juridique et commissions travaux sont très chargées.

Savoir si on compte le temps de travail de ses "invités travaux" sur un compte "temps de travaux".
Voir ce à quoi on s'est engagé...
Comment voir à ce que chacun contribue au mieux ?