CR de la réunion du 03 février 2013
à St Ger, 14h-17h

Participant.e.s : Tous les choux moins Martine + Nadia & Michaël
Animation : Ludo, Claude
Prise de CR : Ludo, Audrey, Claude
Relecture : Marie

Prochaine réunion
jeudi prochain chez les Gibert

Synthèse des faits marquants
RDV notaire le 8 février matin (retour Olive et Marie à prévoir prochaine réunion SVP)
To Do
- Audrey et Marie regardent une dernière fois les plans du PC
  Ludo met à jour le tableau semaines travaux; envoie l'invitation ; fait le phasage des travaux
- AF : prend rdv avec les castors rapidement
- Micha & Oliv : se renseignent sur l'assurance de l'assocation
- Oliv : demande à son pote s'il veut vendre son matos (dont lève plaque)
- Claude : mettre au propre le tableau de d'autorisation de dépense
- Michaël : relire le doc "questions notaire et expert comptable / juriste" et faire retour éventuel à Marie et Olive
- Asso Co-hab'titude : Marie envoie un mail à AF Gay (à prévalider par Olive et Audrey) pour dire qu'on est OK mais peu de temps à consacrer que le minimum minimal + parler de la réponse aux questions d'Oliv sur les statuts
- CA asso : Oliv tranche entre les 2 dates proposée, établit ODJ et envoie convocations
- Guide de l'habitat : AF voit avec chacun pour les remarques formulées (pour tous les sujets) et s'occupe de séparer les sujets "actuels" des sujets futurs (le groupe se concentrera sur l'actuel)

## Présentation
Comment se déroule une réunion idéale pour moi ?
- où on avance, efficace
- bonne humeur
- calme, sereine
- simplicité
- où j'anime pas
- courte
- équilibre de parole
- bon exercice démocratique
- temps pas trop dilaté
- bon café, pause tiramisu
- respect de la parole
- équivalence, prise de décision par consentement
- équilibre des dynamiques

## Travaux

### Retour avancement PC
PC épluché mercredi : discussion sur l'isolation par l'extérieur, sur le matériaux des fenêtres, décroché sur l'écurie (ok, on valide qu'on ne le présente pas), etc.
Raph a renvoyé à la Com'W les plans pour une dernière relecture.
Ajustements possibles après la pose du PC

Audrey et Marie regardent au dernière fois les plans du PC

### Organisation semaine travaux
On complète le tableau de présence.
Invitation : on invite large sans trop de frein pour le moment ; on verra plus tard (nb personne max, Date limite)

Autres personnes à inviter :
- Anciens choux
- Liste de volontaires
- Jeueurs

Ludo met à jour le tableau ; envoie l'invitation ; fait le phasage des travaux

Problème de l'assurance
- Prendre l'assurance accident de la vie (indemnisation suite à incapacité)
- L'association pourrait prendre une assurance
AF : prend rdv avec les castors rapidement
Micha & Oliv : se renseignent sur l'assurance de l'assocation
Oliv : demande à son pote s'il veut vendre son matos (dont lève plaque)

### Présentation G1 version Nadia & Michaël
Cool !
3 problématiques : lumière, place, assainissement du mur ouest.

### Discussion sur la communication de la Com'W au groupe
Comment faire passer les CR des installateurs ?

Décision :
- Les CR envoyés au fur et à mesure (connaissance d'évolution, pédagogique) à tous les choux
- Com'W rassemble les CR et ses réflexions et fait passer au groupe une fois l'analyse effectuée

autre sujet
Claude : mettre au propre le tableau de d'autorisation de dépense.

## Financier et Juridique
### Point sur les questions pour le notaire & expert comptable
RDV avec maître Brun & Marjo vendredi prochain à 9h
Michaël : relire le doc :o)

### Compensation différence des temps de travaux
Photos des choses dites.

Après 2 tours : propositions :
- faire un bilan du temps passé dans les travaux
- réfléchir sur la notion d'accepter la compensation ou rétablir l'équilibre ; réflexion individuelle à avoir sur "est-ce que je veux prendre le leadership sur la gestion des travaux à un moment donné ou est-ce que j'accepte que Ludo (ou un autre) soit compensé pour faire ce surplus de boulot".

## Association HG
Réu de samedi dernier. Association qui se monte pour fédérer les différents projets HG de la région.

Ok pour être membre : cotisation à travers l'assoc les Choux Lents de 5€ par foyers actuels.

Membre du collège ?
- obligations pas trop connues pour le moment
- borner notre participation
- ambiance

Porte l'essaimage.
Porter la voix du groupe

Marie envoie un mail à AF pour dire qu'on est OK mais peu de temps à consacrer que le minimum minimal + parler de la réponse aux questions d'Oliv sur les statuts.

## AG de l'association
1 AG par an / convivialité ; bouffe
Idée de proposer durant les vacances

2 dates possibles : 22 fev ou 1 mars

Oliv tranchera sur les 2 dates

## Vivre ensemble
### Guide de l'habitant : comment avance-t-on ?

Prochaines discussions centrées sur le présent.

AF voit avec chacun pour les remarques formulées (pour tous les sujets)