CR de la réunion du 3 mai
à St Ger – 20h à 22h

Participant.e.s : Tous les choux (dont N&M, sans la Martine) & Théo
Animation : Audrey & Oliv
Prise de CR : Ludo
Relecture : [AF - Audrey – Claude – Ludo - Marie – Micha – Nadia - Olivier]

Prochaine réunion

ODJ :
frais de notaire pour l'acte de cession & rétro-activité des autres frais.
brain stormaing achat/cagnotte

Synthèse des faits marquants
- PC refusé
- Décision du groupe pour PC : on part sur une fusion G4/G5
- dossier de pret Gibert relais en bonne voie

TO DO
- Ludo : achat casque anti-bruit, étudier achat établi stable
- Olivier : demander l'avis de l'expet comptable su rles cagnottes
- Gérance : forganiser une séance de travail sur les cagnottes

## Présentation
Ressenti sur l'évolution de votre rapport à la voiture à Saint Germain.

## Point Finance
- Remboursement Martine 120k€ pour début juin.
- Contact d'Oliv : a priori positif sur le doc.
- Gibert : a priori ok pour prêt relais 140k€ à 3% (attente confirmation caution) ; déblocage environ mi mai. Ils mettraient la totalité en compte courtant. À voir.
- N&M : ont 60k€ à mettre en compte courant au moment dans la signature SCI. Attente de la réunion pour le PC (pas de remise en cause de leur engagement, mais Micha serait rassuré).
- Marie : no news. Prévoit toujours de mettre 20k€ en Mai.
- Claudine (brocolis) : peut-être à venir

Discussion sur frais de notaire : la suite prochaine réu.

## Chantier

A bien avancé (pas de planning) ; Beaucoup de brocolis ; appro & bouffe ok ;

Point d'amélioration
- Équilibrage de choux sur les 2 semaines
- Veiller à ne pas mettre les brocolis seuls
- Attention aux susceptibilités : dire les choses avec les formes
- Prévoir des cercles de débriefing avec les brocolis
- Point de vigilance sur rangement chantier & ponctualité pour la bouffe
- Discuter ensemble sur les solutions (écologie & qualité VS budget)
- Sécu : beware équipements et positions, fixer les pièces à usiner (serre-joints, étau ...)
- acheter
  - d'autres de casques anti bruit
  - un établis de menuiserie stable
- prévenir avant de faire du bruit
Remarques
- (Audrey) Difficulté d'avoir des exigences et de ne pas faire soi-même
- (Gicquel) Difficulté de savoir la gamme de qualité des solutions adoptées (budget global)
R+1 : 2 points bloquant à venir ("machine arrière") :
- Ouverture chambre enfant & ami
- Déplacement compteur dans la petite chambre

Planning / agencement des travaux futurs :
- confort des travailleurs : attention à garder un maximum de chambres & sdb
- les Gibert avancent sur le R+2

## Cagnotte association
4 fonctionnements :
- comme avant (appel au nom de la cagnotte de temps en temps) type "micro magasin" ; l'association fournit un service aux particuliers.
- compte courant (on récupère tout quand on part)
- compte courant dégressif avec perte de valeur (amortissement du matos)
- fond de roulement (mis en place pour la bouffe)

Ok avec logiciel de compta de conjuger les options.

Proposition Oliv :
- cagnotte "comme avant" pour toutes les formations
- cagnotte "compte courant" pour achat des parts sociales que l'assoc a mises dans la SCI
- cagnotte "compte dégressif" : achat de matos type machine à laver, véhicules,
- cagnotte "fonds de roulement" : pour la bouffe

Faire un brainstorming pour voir les différents achats possibles
cafetière, graines & plantes, etc.

Souhait de simplifier : regrouper les cagnottes (en jouant sur amortissement nul ou infini). Mais c'est plutôt le problème du comptable (mais ça sera pas toujours les mêmes...). Simplicité pour éviter les malaises.

Le groupe valide globalement le principe : pour avancer, Oliv va demander à l'expert comptable son avis.
La gérance fait une séance de travail pour faire une proposition plus construite.

## Permis de constuire
CR de la réu travaux envoyé tout à l'heure

Discussion fusion G4/G5
- Création d'un duplex environ 110m²
  - peut s'adapter à plusieurs cas :
    - familles nombreuses
    - accueil parents âgés
    - sous "HG"
- Et / ou création d'un studio accessible par derrière
- Meilleur équilibre de la facade (plus de triplex) ; simplicité des travaux ;
- on reste flexible pour une éventuelle modif de PC

Accueil : ne pas se restreindre ; garder les possiblités ouvertes pour accueillir les prochaines arrivées. Du coup, plus de libertés sur l'accueil : logement jusqu'à 110m² !
== Décision du groupe pour PC : on part sur une fusion G4/G5

Topo glycine
Possibilité de déplacer le décroché du TdU pour sauvegarder la glycine ; une porte de garage au lieu de 2
- Différence de luminosité et de surface ?
- Différence de facade
- Salle ouverte potentiellement "moins ouverte"
== Besoin de plan pour statuer
## Abattage du pin
Décision du groupe : on fait appel au professionnel qui nous a fait son devis (Descollonges).
AF s'en charge demain.

## Tandem animation
Audrey prend le relais au débotté ; Micha aurait voulu qu'on en discute en plénière ; AF est soulagée que ça ne soit pas son tour mais aurait bien aimé co-animer avec un bigleux.

## Clôture