CR de la réunion du 31 janvier
à St Ger – 19h30

Participant.e.s : Tous les choux
Animation : Oliv AF
Prise de CR : Ludo
Relecture : [AF - Audrey – Claude – Delphine - Ludo - Marie – Micha – Nadia – Olivier]

Prochaine réunion
Mercredi 5 février

Synthèse des faits marquants, décisions
- semaine travaux : du 1er au 9 mars
- AG asso au vendredi 7 mars
- réunion de non dit, Mercredi 26 février à St Ger
- Visite Hespul, 2ème semestre 2014
- point archi : modif PC
- Explication + validation de la régulation 2013+Validation des charges T1 2014

To Do (lien google doc : https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtYePjn9O7z_dEpTLThzLXA0QWNFVmtaRXBjNDY1Y2c#gid=0)

 Tour ouverture
Méteo

Agendas et points à chaud
Orga stage ouverture
- On serait 3-4 pour démarrer la matinée ; Oliv et Delph : ½ journée
- Claude ou Ludo appro linteaux demain matin tôt.
- Big bag de terre : sur palette. Endroit à fixer demain matin
- Audrey s'occupe de la bouffe pour le midi ; le soir : petit salé & lentilles
- Discussion sur largeur / hauteur de fenêtre : on change pas
- Brocolis Manu & Yannick dorment ici
- Audrey met à dispo appareil qui prend vidéo

semaine travaux et AG
Déplacement semaine travaux : du 1er au 9 mars
Commission chantier voit rapidement le boulot + Invitation brocolis à faire rapidement

Déplacement AG asso au vendredi 7 mars

Prochaine réunion de non dit
Mercredi 26 février à St Ger
tandem animation : trouve un facilitateur

Visite Hespul
Visite de site « lieux exemplaires » en chantier ou terminés.
Pourrait être lors du 2ème semestre 2014. Faire parler les entreprises, montrer photos du chantier
Pas d'action particulière des choux (ALE et Hespul gèrent). 1H30 durant le matin – potentiellement 2 tours.

Ok après juillet

Bilan formation / fête de brocolis
C'était cool. Beaucoup de filles, du froid, du monde dans la cuisine.
Brocolis plutôt contents.

Travaux - Oliv
Plan du G2 : feuille A3 à afficher
Laisser 102cm entre le mur et le bord droit de l'ouverture
Avis du groupe : en bas c'est bien, en haut c'est naze

Travaux : Point Archi
Dépot de demande de modif de PC ; Raphaël n'est plus inscrit à l'ordre, donc ça ne peut pas être lui qui signe.
Explorer la piste : 1) voir si Raph est ok pour faire le boulot (à voir la rémunération) 2) voir si le pote de Raph ok pour signersigne (coup de main souvent « gratis »). Faut que ça aille vite !
2) voir de notre côté si on a des connaissances qui peuvent signer.

Audrey appelle raphaël ce WE

Gouvernance
Ludo tête de pont pour la commission gouvernance
Marie, Delph, AF : personnes ressources pour soumettre idées et/ou proposer coups de main.
Ils voient ensembles comment s'organiser

Points financiers
Charges
Explication + validation de la régulation 2013
Validation des charges T1 2014

Question de quand compte-t-on les charges de Margot : on attend la MAJ du règlement intérieur (todo gérance) et l'installation des compteurs élec perso.

Cagnottes suite
Pb de tréso dans l'association. A payer bientôt : 1200€ créditeurs = anciens choux.
Demande de 200€ chacun (ou ce qu'il peut), sans savoir encore aujourd'hui sur quelle cagnotte l'affecter.
(seule
Tous : virement 200€ à l'asso (s'il peut)

Réunions par téléphone
Direction : lâcher prise quand on n'est pas là + efficacité en réu

- L'absent consulte les animateurs ou autre en amont de la réu pour leur donner son avis sur les points importants pour lui. A la lecture du CR, l'absent peut demander des détails.
- Si liaison téléphone / skype (si c'est important) : lâcher prise de l'absent pour ne pas ralentir la réunion en fonction des aléas techno.
- Quand absence : soigner les CR.

Vigilance
S'il y a une absence, attention à envoyer rapidement le CR

Relations aux fournisseurs
Autrement dit : dans quelle mesure on est alternatifs / éthiques dans nos relations avec les fournisseurs ; prendre en compte leur diversité.
Sujet qu'on garde au chaud pour la semaine prochaine.

Points bonus
Affaire des linteaux
proposition Audrey : quand y'a un couac, possibilité d'en avertir le groupe. La personne qui s'est lancée reste responsable de la tâche.

Tour de clotûre