CR de la réunion du 5 fevrier 2014
Chez Micha – 19h30

Participant.e.s : Tous les choux sauf Audrey
Animation : Oliv AF
Prise de CR : Delphine
Relecture : [AF - Audrey – Claude – Delphine - Ludo - Marie – Micha – Nadia – Olivier]

Prochaine réunion
- C'est dans 2 semaines, donc en attendant, place aux réus de comm'
- 17 février chez la Marie

Synthèse des faits marquants, décisions
- Todo, la revue, todo. On a karcherisé les sujets moisis
- Retours sur formation avec le Thierry bavard : cool. Mais bon, pas sûr qu'on reparte avec lui pour les autres bourrinage de mur. La Comm' chantier fera le bon choix, n'est-ce pas ?
- Contrat avec Thierry : ho la, doucement bonhomme. La Comm' chantier fera le bon choix, autour d'un chantier/visite par mois, n'est-il pas ?
- La Martine, on la rembourse, comme ça, bah, c'est fait. De toute façon faudra qu'on aille chercher de la thunasse, alors.
- Vamos a Cuba para bailar la salsa ! Digamos, solamente la Maria, pero nos traira en su corazon, es cierto.

To Do (lien google doc : https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtYePjn9O7z_dEpTLThzLXA0QWNFVmtaRXBjNDY1Y2c#gid=0)
- com W : appelle Raph (éventuellement pour qu’il vienne à une prochaine réunion)
- Comm accueil : met en place flyer pour Primevère
- Comm' chantier : demander un bilan a Thierry (todo futur referent)
- Comm VE : Retourner voir la voisine et trouver un compromis en fonction de ses besoins + remettre le panneau chantier avec message « si trop de bruit, n’hesitez pas a venir nous voir »
- Comm' chantier / travaux : faire proposition pour prestations Thierry
- Ludo : Virement Martine
- Gérance SCI : trouver un placement éthique pour placer la tréso

## Tour ouverture
Méteo

## Point commission
Com. W : On n'arrive pas a avoir Raph au tel, mais on devrait avoir plus d’info pour la reprise du dossier par son pote. En fonction, on verra avec les contacts de Delphine. Nous avons des questions techniques telles que le hauteur du plancher… Nous convenons qu’il faudrait de nouveau demander de rencontrer Raphael.
Com W : appelle Raph (éventuellement pour qu’il vienne à une prochaine réunion)
Com. Accueil : Les belges viennent ce WE. On n'a plus de nouvelle du couple de coop en germe. Ok pour mise en place d’un flyer a poser sur le stand Cohaptitude lors du salon de Primevers. AF Gay fera sans doute passer bientôt un doodle pour les permanences.
Comm accueil : met en place flyer pour Primevère
- Com. Chantier : RAS
- Com. Assoc : Toujours pas en équilibre, restent des règlements de choux. Les virements sont partis pours les ex-choux sauf Martine
- Com. SCI : RAS
- Com. VE : discussion sur les poêles. Ne pas hésiter à faire des propositions par mail…

## To do
CF doc Todo.

## Stage ouverture
- ressenti plutôt positif de la part de tous :
  - coaching et leader-ship plutôt positif deThierry (remarques pertinentes)
  - attention, objectif 2 ouvertures, on a fait a peine 1
  - bémol sur la taille des linteaux, mauvais estimatif de Thierry
  - parle beaucoup… mais c’est un enseignant ;-)
Prochain chantier proposé à Thierry 3 jours au tour du WE du 9, 10 mars :
Tour de ressentis
- On est formé, on peut faire le taf (il faudrait s'équiper correctement)
- mais en même temps, sa présence peut booster / avancer. Question du nombre de brocolis qu'il peut rameuter (mais c'est délicat de lui « imposer » un nb de brocolis)
- Le réserver sur des nouveaux chantiers ?

La comm' chantier pour décider si on valide l’intervention de Thierry ou pas. A faire ce we au plus tard avec mail au choux et en profiter pour valider qui est le contact de Thierry.
Amélioration formation : brainstorming
- mieux préparer le chantier avant la venue de Thierry ou autre
- démarrer plus tôt le chantier, les entreprises commencent plus tôt
- approvisionner les équipements (manque casque anti-bruits)
- penser a régler le problème de la boue
- penser a toutes les petites préparations, et connaître précisément les conditions techniques
- demander précisément au formateur ses attentes en amont
- Comm' chantier : demander un bilan a Thierry (todo futur referent)
- Optimiser la répartition des tâches entre chacun
- Problématique de voisinage. Comm VE : Retourner voir la voisine et trouver un compromis en fonction de ses besoins + remettre le panneau chantier avec message « si trop de bruit, n’hesitez pas a venir nous voir »

## Offre prestation Thierry Baruch
- Attention a l’engagement (lien de confiance à tisser + manque de visibilité des choux pour le moment
- Rester a la carte, de toute façon on aura besoin de lui pour formation + réunion le dimanche apres-midi.
- Penser au côte structurant et dynamisant pour nous.
- Attention à la disponibilité de Thierry
- Idée : Partir sur un forfait de 4 mois, avec 1 reunion/mois a définir 2 ou 3 semaines avant et si non consommé dans le mois, reportable + réponse par mail a nos Q + engagement de notre part sur d’autres formations
- De toute façon, la com. Chantier ou travaux a retenu les idées pour nour faire une proposition « 1 visite de chantier / mois + couple a chantier participatif si besoin avec 1 forfait de qq mails par semaine, et surtout avec 1 essai », soit éventuellement un forfait sur 4 reunions (4 mois ?) pour 1 fourchette de 800/1000 euros
Comm' chantier / travaux : faire proposition pour prestations Thierry
Précision : Senceco nous propose 1 réunion de suivi par semaine… A vérifier

## Martine
Nous validons le remboursement de Martine sous validation d’Audrey.
Ludo : Virement Martine

Gérance SCI : trouver un placement éthique pour placer la tréso

## Cagnottes
Nous reportons le sujet a la semaine proch.

## Asso
Nous reportons le sujet a la semaine proch.

## Tour de clotûre