CR du 17 février 2014
chez Marie – 19h15

Présents : tous les choux sauf Audrey
Animation : Oliv et AF
Prise de CR : Ludo
Relecture : Marie

Prochaine réunion
mercredi en 8 aux Choux Lents (non-dits)

Synthèse
- Pas de nouvelles graines
- Etude structure et modif PC en cours
- Animation : Ludo prend la relève d’AF

Todo
- Delphine répond aux Belges
- La comm accueil met à jour flyer pour Primevère et réseau HG
- Chantier : Trou de diagnostic fondation à faire
- Michou : envoyer au groupe la discussion avec Carole
- Réu avec les grangeux dimanche
- Ludo : lancer l'invitation chantier participatif 1-2 mars
- Ludo : Vendre escalier en pierre
- AF (Claude suppléant): calage d’agendas ce ouik

# Ouverture
# Point commission accueil
CR réu accueil dimanche y'a 10 jours. 2 couples.
AF mal à l'aise avec les Belges ; plein d'autres facteurs négatifs pour une potentielle intégration. Place du mauvais feeling dans notre appréciation et dans notre réponse à eux. Ok pour ne pas poursuivre leur intégration ; Delphine fait une proposition de mail.

Bon feeling pour l'autre couple, mais mauvaise période pour eux. On espère encore.

Transmettre flyer à jour pour envoyer sur le réseau

On continue la dynamique d'accueil !
# Point commission travaux
Rdv Senseco mardi dernier :
- points techniques en détails.
- On attend une dernière mise à jour
- la comm W doit rédiger un Cahier des Charges Techniques (CCTP) = qu'est-ce qu'on fait faire
- Pas encore de négo ou de discussion sur le contrat pour le moment

Discussion contrat :
- Carole (de Delphine) nous a briefé sur comment ça se passe dans le milieu ;
- acompte global facilement tombé de 40% à 30% ;
- acompte non justifié pour des travaux dans 10 mois ;
- commande globale vs commande par lot (car pb de tréso) : argumentation à donner pour la négo... ;
- On n'est pas un client « normal » : besoin de souplesse. Faut une bonne compréhension de leur besoin et aussi du nôtre ;
- Engagement sur le prix
  - Accepte-t-on des aléas ?
  - Quels peuvent être les éléments « cachés » qui activeraient la clause ?
  - Attention, les avenants sont des pratiques courantes des artisans
  - Relation de confiance préférée, mais l'expérience montre qu'il faut se protéger par de l'écrit
  - écrire un max d'info sur le CCTP pour nous protéger contractuellement
- pas de date de fixée ; eux aimeraient finir la première phase avant l'été (toit, cloisons, planchers). Ils disaient qu'en 6 mois ils pourraient finir tout.
- 5% de retenue : ok

A venir :
réunion des comm' travaux et grangeux

A retenir :
- Gérance SCI (Marie) souhaite être impliquée pour la gestion du contrat
- Mettre le groupe en copie des échanges liés au contrat
- ok pour aller voir des références de Senseco
- Attention : vérifier que les artisans présents aient des attestations à jour responsabilité civile et pour le bon corps de métier
- Intérêt que la comm W se fasse un diagramme de Ganttv pour les dépendances et timing des activités (étude structure, modif PC, débuts des travaux / quoi)
- Importance de la coordination comm travaux et comm chantier

Étude thermique : pas nécessaire car on n'a pas de label

Étude structure :
- Venue y'a 10 jours.
- On a reçu une proposition d'étude à 1150€
- diagnostic : tenue des murs, réparation poutre G1, plancher R+2
- Michou demande l'attestation assurance.

Chantier : Trou de diagnostic fondation à faire

Michou : envoyer au groupe la discussion avec Carole

Réu avec les grangeux dimanche.

Permis de Construire :
- On peut poser un PC modifié à la fin du projet si on a tenu au courant les abf et la mairie, mais pas sûr pour les gros trucs. Il faudrait un aval un amont de ces 2 instances
- TVA : selon Audrey & Senseco & la mairie : possibilité d'avoir une TVA réduite pour gagner 20k€. Nécessiterait de mettre à jour des chiffres sur le PC. Une visite aux impôts avec le PC modifié et ça devrait rouler. C'est conditionnel, mais on fait tout pour que ça passe sans tricher.
- Rendez-vous demain avec le pote architecte de Raphaël
  - pourrait nous faire la modif PC à 1500€ TTC (package total)
  - négo ITE est ; changement tuile toiture ; modif fenêtre est ; discussion ouverture
- Comment réduire le risque de demander de nouveau une modif de PC ?
  - Un foyer est en attente ; difficile de tout maîtriser

Décision : ok pour la modif de PC pour 1500€ avec le pote de Raphaël

# Point commission chantier
Pas encore répondu à Thierry sur sa dernière offre.
Discussion sur le mur de refend en pisé – avec consultation de Marie et Delphine en tant qu’occupantes G4-G5

Ludo : lancer l'invitation chantier participatif
Réunion comm chantier mercredi
Ludo : Vendre escalier en pierre

# Cagnottes
Retour sur la cagnotte avec amortissement (la dernière à traiter). C'est celle qui correspond aux « gros » achats communs : machine à bois, poêles, etc.
Comptes « 4 », équivalent à nos compte courant.

C'est de l'argent qui nous appartient, mais chaque année, l'assoc prend un « droit d'usage » sur chaque compte, qui correspond à l'amortissement des objets achetés.

Choix du mode d'amortissement par la gérance asso au moment de l'achat (ou proposition à faire valider par le groupe !).
Montant plancher en dessous duquel le mode d'amortissement est standard.

Cf tableau d'Oliv

Éléments de discussion :
- Implique de déterminer la durée d'amortissement pour chaque achat commun. On peut s'inspirer de tableaux conventionnels.
- Complexité. Ou pas.
- Permet de ne pas léser celui qui part (connaître la valeur des choses pour prévenir les potentiels conflits) ; et puis l'arrivant doit adhérer à la règle.
- Modalité d'amortissement : linéaire ou pas. Réajustement en fonction de l'expérience. Être au plus juste de l'usure de l'objet, mais aussi prise en compte la réalité du marché...
- Considérer le « parc » dans son ensemble, un gros lot.
- Donner une valeur d'usage : revenir sur le sens.
- Méthode d'amortissement permet de privilégier aussi la bonne qualité ?
- On peut changer le mode de calcul en cours
- La « complexité » freine les achats, c'est dans nos valeurs ;o)
- Ici n'est pas abordé la responsabilité de qqun qui casse

Ok pour adopter ce fonctionnement
Amortissement de la machine à bois : ok pour du linéaire sur 10 ans
# Nouveaux tandems
Klod ne souhaite pas prendre le topo, Micha et Audrey en sortent. Trop tôt pour Delphine

Prochains animateurs :
- Ludo prend la suite d'AF dès maintenant
- Marie dès le 15 avril (en revenant de ses vacances)
- Delphine en mai (ou le contraire – Delphine puis Marie)

# Agenda
AF : On voit ça ce WE