CR du 4 mars 2014
St Ger – 19h15

Présents : tous les choux sauf AF
Animation : Oliv et Ludo
Prise de CR : Ludo
Relecture : Marie

Point important :
Validation programmation
- SdB Micha sud est sous G2
- Chaudière et silo sous G2
- atelier reste atelier
- Sdb dans la buanderie actuelle (douche & lavabo, éventuellement chiottes)
- 3ème ch. ami dans salon (mezza ou division)

Todo
- Oliv : gère l'inscription au chantier international
  - Audrey : gère un potentiel rdv préparatif avec senseco

# Ouverture
Météo
# Point chantiers
## Retour WE chantier
- Efficacité
- Souplesse dans les horaires pour l'invitation brocolis ?
- Sécurité :
  - Ne pas travailler sans casque sous un échafaudage
    - attacher caisse / sac à dos ?
  - Attention à suivre la règle de démolition du mur de pisé par le haut
  - vigilance chantier
  - possibilité de faire des « tours / inspection de sécurité » : prendre 1/4h avec tous
    - Visite collective au départ (après qu'un minimum d'ouvriers soient arrivés)
    - Dresser et afficher une check list
  - Clodio : inspection échafaudage
- Coordinateur chantier :
  - prendre du recul sur la sécu
  - être + dispo
- Ajouter un rôle de responsable accueil pour les brocolis + topo sécurité
  - pas forcément fixe en fonction de la tâche en cours et du lien
## Chantier international
SCI : Service Civil International
On est dans les temps pour organiser ça durant l'été.
- Très souple
- 5 bénévoles mini
- 2 semaines mini
- 35h / sem & 2 j de congés (pas nécessairement le WE)
- gîte et couvert à la charge des accueillant
- Frais gestion à SCI : à la louche 60€ / bénévole / chantier
- Possibilité d'avoir un « group leader » (encadrant) : compte comme un bénévole
Fiche à remplir sur les conditions d'accueil

Audrey se sent d'encadrer l'intendance / le « off »

Choix de chantier
- la comm W fournit un input
- ou juste être général :  « rénovation écologiqe »
Choix de nos dates :
- que 15 jours
- 2ème & 3ème semaine d'août
- (on essaye d'être là au moins une semaine sur les
Choix effectif / hébergement :
- Le mini : 5-6 bénévoles
- On propose hébergement au choix (tente que l'on fournit ou dortoir)

Oliv : gère l'inscription

Autre sujet chantier participatif :
- scout
- woofing
La comm chantier prend le sujet en main
## Avancement Senseco - Archi
- Encore des trucs techniques à caler
- Rédaction CCTP en cours
- Planning : pas mûr
  - dépend des interactions avec nous
- Pas de nouvelle de l'archi
- ABF : rdv 12 mars - Audrey & Marie
  - préparation avec l'archi la semaine d'avant (travailler sur l'argumentaire)
  - Audrey : gère un potentiel rdv préparatif
  - objectif : ITE Est

# Programmation
Besoins - contraintes

Travail en sous groupe :
- Groupe Audrey Delphine Klodio
- Groupe Oliv Marie Michou Ludo

Éléments de discussion post-conception.
- chambre d'ami dans le salon
  - bonne idée
  - + confort
  - complexe
  - on a le temps de voir
- nouvelle idée : garder la mezzanine dans le salon ch. Ami
  - peut évoluer
- séchage :
  - du linge avec chaudière ++
  - tester le séchage dans la budanderie actuelle
  - séchage pas à l'intérieur ; mais en hiver, à l'ext
  - on peut faire plusieurs points

Points à rediscuter
- position buanderie et séchage
- chiottes & pt d'eau dans la porcherie / ou dans sdb commune

Validation programmation
- SdB Micha sud est sous G2
- Chaudière et silo sous G2
- atelier reste atelier
- Sdb dans la buanderie actuelle (douche & lavabo, éventuellement chiottes)
- 3ème ch. ami dans salon (mezza ou division)