CR du 25 avril 2014
St Ger – 20h

Présents : tous les choux sauf Marie
Animation : Delphouine Ludo
Prise de CR : AF
Relecture : Micha

Prochaine réunion
Mercredi 30 avril 2014 à 20h à St Ger
Synthèse
- ComW souveraine pour signature de devis de Carole
- Delphine présente un projet du G5 annexant ½ étage du G4
- Marie retournerait au G3 en récupérant la fermette. Sans fenêtre ?
- Senseco, chantier : ça avance…
Todo
- ComW : signer avec Carole, continuer discussions avec Senseco
- Audrey&Delphouine : préparer esquisse pour le G4.
- Marie & Delphine : travailler esquisses G3G5 avec Carole : rdv possible le ven 2 mai matin chez Carole.
# Ouverture
# Devis Carole
Esquisses sur appartements Marie, Delphine, dernier foyer.
Delphine les esquisses sont faites, avec sa maman, ne restent que les prises.
Marie aurait besoin de refaire le point car retournerait dans le G3.
350 euros la journée, HT ;
450 euros si hors devis initial.
Audrey & Delphine prépareront une esquisse de l’aménagement du G4 mais Carole en fera un APS en mode plateau.
Prévoir au moins une petite réunion par personne grangeuse G3,G4,G5 ...

Besoin d'une étape de validation des esquisses avec signature avant APD.

Delphine
Question pour Delphine quelle surface ? G5 + ½ du plateau G4 à l'étage.

Marie souhaiterait récupérer la fermette, n'aurait éventuellement pas besoin de la fenêtre coté est pour son rez de chaussée... à fixer dans l'esquisse.

G4 réduit à ~40m² carrez (studio + chambre à l’étage coté ouest)

Présentation du projet de Delphine avec demi étage en plus...
Ne permet pas à une personne agée d'intégrer le projet, seulement invité mystère plutôt célibataire.

Est ce que dans la proposition de Carole, il ne faudrait pas intégrer d'étudier la faisabilité au niveau technique pour passage sur le sas.

Si considère que ce sont des esquisses, risque de passer directement en CAO, mais si non conforme risque de redemander des esquisses donc surcout,
Attention à la complexité dans l'espace...
Varie les profils
On était plutôt sur une réduction des surfaces, mais s'il y a un besoin

Faire esquisse 3D avec bonnes poutres, etc,
Micha proposerait un volume global de jours pour arriver sur APS, sans pinailller par appartements,

Si jeune célibataire : imaginer un autre mode financier ? Autres profils...

Peut permettre un meilleure modularité,

Fait peur financièrement... à Delphine
Comment faire pour ne pas négliger le dernier appartement
Dessins 3D, il faut bien comprendre comment travaille Carole, on réalise en 3D ce qui a été validé en esquisse...

Quelques mètres carrés partent dans le double escalier.

Micha, a le sentiment que proposition de Carole est peu chère, et ne souhaiterait pas renégocier.
Oliv propose qu’un autre aménagement soit envisagé : plus pertinent, si possible d'avoir un vrai studio, sans chambre.
Le groupe a envie d’avancer et valide de continuer à travailler à partir des croquis de Delfouine.
Ludo : voir si on peut remodeler espace G5 avec même budget

Prévoir un budget pour demander à Carole de modeler le G4 une fois que le dernier foyer arrivera.
Demander à Carole de trancher par rapport à la position centrale de la cloison,
elle ne tranchera pas, nous demandera,
Claude, il faut que quelqu'un pense à ce G4, afin qu'il ne reste pas dans l'ombre.
Delphine : va réfléchir sur le sujet avec Audrey. Pour faire une proposition
Oliv savoir si ça correspondrait pour une personne qui inviterait ses petits enfants,
figer les volumes terminer les ouvertures,

Proposition
On part sur l'esquisse de Delphine du G5 modulo des petits aménagements de Carole et d'un travail choux d'esquisse du G4.

Proposition
Com travaux souveraine pour la prise de décision dans les limites du devis actuel de Carole.
# Devis Senseco
On va sur des études chiffrées à 15000 HT, on s'oriente vers une validation.
Il y a 6 semaines d'étude à partir du moment ou le contrat sera signé.
Senseco a besoin des esquisses de Carole.
Carole a annoncé 8 semaines, à rediscuter, peut être voir à réduire à 4 semaines.
# Organisation de chantier
Entre 4 et 7 choux chaque jour.