CR du 3 juin 2014
St Ger

Réunion « en carton » : effectif moyen 4, un pic à 5 pendant 1/2h, 3 à la première 1/2h. Mais bon, on fait avec ce qu'on a :o)

Présents : oliv claude ludo audrey AF
Animation : Ludo
Prise de CR : Ludo
Relecture : Audrey

Prochaine réunion
en fonction doodle

Synthèse
- C'est bien parti pour les études ! Attention : besoin d'au moins une bonne plénière pour répondre à toutes les questions de Senseco + gros travail de la comm' travaux
- groupe Habitat et Humanisme : ok pour visite des choux lents

Todo
- tous : remplir le doodle : http://doodle.com/32kfms557et7f9g8
- CF point III
# Point prochain WE travaux
Présence sur samedi / dimanche / lundi

	Samedi matin	Samedi aprem	Dimanche matin	Dimanche aprem	Lundi matin	Lundi aprem
Oliv	X	X	X		X	X
Micha (selon le doodle)	X	X	X	X
AF	X	X	Selon arrivage cousin	Selon arrivage cousin	Selon arrivage cousin	Selon arrivage cousin
Claude	X	X	Selon arrivage cousin	Selon arrivage cousin	Selon arrivage cousin	Selon arrivage cousin
Marie(selon le doodle)	« si nécessaire »	« si nécessaire »	X	X	X	X
Delph(selon le doodle)	X	X	X	X	X	X
Pas de Gicq

# Visite HG Lyon
Point soulevé par Oliv : demande de Bénédicte d'une visite des CL par un groupe projet de Lyon (mail envoyé il y a une dizaine de jours)

Bénédicte est la salariée des Habiles, missionnée pour accompagner un groupe projet sur Lyon, porté par Habitat et Humanisme, pour un public notamment de retraités, femmes seules avec enfants. 29 personnes, dans une démarche de co-gestion de l'habitat (mais pas habitat groupé).
Souhait de visiter des HG pour exemples. Ils sont 13 ou 14 à l'instant.

Oliv, après coup, a peur du décalage « économique / bourgeois ».
=> Donne-t-on un feu vert pour visite du groupe.

Tour de table :
- Assumer le côté bourgeois
- Quels apports pouvons-nous en tirer ? Quels échanges fructueux ?
- Plein de chose à leur expliquer / montrer dans le vivre ensemble
- Cohérence avec notre volonté d'essaimage

Ok pour donner feu vert
# Retour sur la réunion de lancement des études Senseco
Présents : Audrey, Jérémy (Senseco), Carole, les 2 BE, dont « SLTB »(BE fluide qui fait élec plomberie chauffage ventilation)

Délais
- L'étude structure se termine le 17 juin
- Si tout va bien, les études finissent la première semaine de juillet

Éléments en vrac :
Trou 50 / 80 cm de profond fondation grange pour trouver l'assise : à faire ce WE
- Préconisation pour plancher R+2 : lamellé collé de 18cm. Plancher final au minima épais de 202mm hors plancher
- charges permanentes : 100kg/m², charges d'exploitation 150kg/m²
  - ont besoin de savoir si charges lourdes : piano, baignoire, etc.
- Senseco n'a pas reçu le contrat et les chèques qu'Audrey a envoyé il y a 8 jours... Ludo resigne le contrat + démarche d'opposition de chèque à faire potentiellement...

Todo groupe pour le 19 juin
- [Étude fluide] Recenser notre besoin sur les télécommunication (filaires ou pas, débit)
- [Étude fluide] Quel est notre besoin de recyclage d'eau de pluie
- [Étude fluide] Décider de l'endroit du point d'eau dans le TDU
- [Étude structure] Décider du besoin du groupe en terme de mobilier lourd (piano, ilots centraux, baignoires, etc.)
- [Étude fluide] Fournir un cahier des charges sur le besoin électrique des choux lents

Todo grangeux (et même G4)
- [Étude fluide] Si vous le voulez, vous pouvez donner le positionnement des points lumineux et prises pour tous les appart de la grange (+ éventuellement interupteur coupe veille) d'ici le 19 juin. Si vous vous en fichez, ce sera le BE qui posera de manière à respecter la norme (mais pas vos exigences esthétiques). Proposition de manière de faire : imprimer le plan de votre appart' et noter au stylo vos commentaires directement dessus, à faire passer à la comm' W.
- [Étude fluide et structure] Pour G1 et G2 : donner détail des cuisines : emplacement du four, du lavabo, de la hotte, etc. => à faire passer à Carole rapidement pour intégrer dans l'APS.

Todo comm' travaux
- [Étude structure] leur faire passer le diagnostique termite
- [Étude fluide] leur faire passer plan de maison / éléments d'isolation / dimensions des radiateurs (Klodio l'a fait le lendemain soir de la réu)
- [Étude fluide] Décider du dimensionnement des assainissement pour les WC grange
- [Étude fluide] dimensions des menuiseries
- => prochain rdv jeudi 19 juin 18h à St Ger avec Senseco pour parler devis et planning

Todo court terme comm' chantier
[Étude structure] trou fondation pour examen ; une personne du BE passe mardi dans la journée pour voir le topo. Ludo n'étant pas là la journée => il faut trouver une autre solution.

Carole
- Finalisation de la fin de la phase esquisse / début de la phase APS. Signer les esquisses
  - enclenche la facturation de 1500 € (moins l'acompte)
- Carole veux nous rencontrer pour nous présenter l'APS en cours et les éventuelles modifications : le vendredi 13 juin au soir serait idéal pour elle

PC Modifié
Urgent. A été demandé à Carole, mais a priori deux fois plus cher

=> Todo Micha : Faire le point dès qu'on a le devis de Carole, pour évenuellement reconfirmer auprès de l'archi qu'on compte sur lui dès qu'il est dispo (mi-juin a priori)