CR du 18 juin 2014
St Ger

Présents : tous !
Animation : Ludo & Delphine
Prise de CR : Audrey
Relecture : Claude

Prochaine réunion
2 juillet à St Ger

Synthèse
- Les Choux accueillent Carole en tant que graine pour une première plénière
- Le sujet Woofing passe à la commission chantier qui restera en lien avec Delphine
- Une partie des besoins des utilisateurs des logements projetés ont été exprimés afin d'avancer sur les étude de réseaux

Who:Do (https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtYePjn9O7z_dEpTLThzLXA0QWNFVmtaRXBjNDY1Y2c#gid=0)
- SCI : doit payer la bouffe des travailleurs à l'association
- com'Chan/com'VE ? : Pour prochaine plénière : conditions d'accueil pour le chantier
- Gigi, payer la cagontte bouffe à hauteur de 250€
- Tous : Consulter affichage Karchoux
- Marie : relancer une Carole pour les dessins d'appart
- Audrey : date 1000RBE à retrouver
- Grangeux,com'W? : prévoir un échange avec Carole sur notre collaboration
- Grangeux : faire passer à la com'W vos besoins en appareils élec. et protection électromagnétique
- com'W, SCI ? : Voir autre banques de Credit Coop pour EcoPTZ
# Agenda
Mercredi 2 juillet – remplir le google pour les chantier travaux
# Compta asso
Déficit du compte bouffe. Proposition que les Gigi payent plus la cagnotte bouffe : 250€ en plus. Les autres choux sont à peu près à l'équilibre. Les comptes continuent de se faire tous les 3 mois.
Manque certaines personnes pour les comptes bouffes.

# Redevances T2
Remarque de Micha: réflexion sur la baisse des intérêts car la SCI touche + qu'elle ne paye. Validation des redevances – à payer avant le 30 juin.
# Karchoux
Info : on affiche le descriptif Karchoux – on en reparle si besoin
# Accueil : Carole
Une personne a postulé. La com' accueil est partante pour accueillir cette nouvelle graine.
Le groupe a exprimé des avis assez divers et consent à ce que Carole vienne à la prochaine réunion.
# Woofing
Delphine a transmis les infos sur wwoofing et demande au groupe le OK de passer le sujet à la commission chantier qui restera en lien avec Delphine. Proposition validée, remarques ci-dessous.

Olive demande le coût : 35€. Marie souhaite de la vigilance sur l'hébergement et Micha souhaiterait plutôt que ce soit une personne ou 2 qui s'en occupe.
# TRAVAUX
Marie faire un mail à Carole pour avoir les dernières esquisses pour vendredi matin au plus tard.
1000RBE : Audrey doit retrouver la date limite afin de ne pas la louper quitte à repostuler sur la prochaine édition, cela nous laisse 2 chances.
Discussion sur Eco-PTZ : le crédit coop n'en faisant plus, voir avec les autres banques quelles sont les conditions « officieuses » (du type mettre nos comptes bancaires chez eux) afin de mettre toutes les chances de notre côté.
Relation avec Carole : comment l'apaiser ? Une des sources est probablement le manque de rencontres face à face.

- Téléphonie : besoins pour les communs et privé.
Graphe 3D : placement de nos besoins en téléphonie.

Marie : besoin d'internet haut débit dans l'idée de vivre et peut-être travailler ici + regarde la TV. Wifi également. Téléphone perso. Se fiche d'avoir une freebox individuelle ou commune
Micha : regarde des vidéos en scrimming (streaming ? ndr), prend de la bande passante. Plutôt Téléphone fix individuel. Pas de tv HD.
AF : un tel fix individuel. Quelques vidéos sur internet. TV : non, sur internet. Besoin d'un peu de wifi.
Lucie : le max....
(Théo : pas abordé en réunion NDR)
Oliv : tel fixe individuel, mail et de temps en temps télécharge vidéos et regarde en ligne, mais rare. Pas de wifi.
Ludo : tel fix individuel. Peu utilisé, téléphonie sur IP fonctionne pas toujours très bien et seulement sur d'autres fixes. Pas de TV. Des vidéos. Du skype en journée.
Audrey : idem Ludo, mais besoin pas de wifi.
Claude : comme Oliv, mail peu de vidéo. Tel fix. Se questionne sur l'intégration des besoins pro dans les services offerts par la SCI.

Demander à l’entreprise d'étudier entre une freebox individuelle ou une téléphonie d'entreprise.
On voit ce qu'ils en disent.. et éventuellement on verra si c'est adapté à nous en fonction de ce qui existe (voir avec le pote de Delphine).

Notre besoin : une ligne téléphonique individuelle chez chacun, réseau filaire internet partout chez chacun. Mutualisation si possible du réseau, Voir si en terme de bande passante ça passe. Dimensionnement comme une famille de 10 adultes/ados ou entreprise de 10 salariés.

Wifi ? Éventuellement... pas décidé. A rediscuter.

Besoin communs : des prises RJ45 pour accès à internet dans chaque pièce, dans la cuisine, le salon, dans la salle commune et dans les chambres d'amis.

Mode de comptage : pas besoin de comptage individuel. Sauf téléphonie : il faut noter les appels à l'étranger ou surtaxé.

Pas faire des choix irréversibles : penser aux évolutions possibles à venir...

Puissance électrique dans les communs :
Besoin quotidien :
- 2 machines à laver max ; (Quelle conso de machine à laver pro ?)
- frigo + congélateur
- pompe piscine  (6 mois par an) ; four électrique commun
Besoins ponctuels :
- TdU : projo ? Autre usage ?
- Garage à vélo avec prises électriquess
- borne de rechargement de voiture électrique
- machine à bois ;
  [contrainte proposée par Audrey] : rentrer dans le 36kva

Protection magnétique dans les communs (TdU) => pas de besoin

Eau de pluie
- étude pour faire venir l'eau de pluie de la cuve existante dans la buanderie actuelle (qui peut le plus peut le moins)
- utile pour machine à laver dans l'atelier (sous G2)
- cuve utilisée pas mal l'été pour la piscine et le potager (mais pas en basse saison)
Point d'eau dans le TdU
Il est facile de tirer une arrivée d'eau côté est depuis la buanderie actuelle.
Pour nous laisser la possibilité d'un point d'eau au niveau de la porcherie, la décision est prise de prévoir une arrivée à cet endroit.

Todo grangeux : faire passer à la comm' W vos besoins en appareils élec et protection électrognatique