CR plénière
Du 9 juillet – St Ger - 19h30

Présents : tous les choux + Julien !
Prise de CR : Claude
Animation : Ludo et Delphine
Relecture : Ludo

Points saillants :
- Tandem d'animation : Ludo stoppé pour cause de dopage, AF prend le maillot jaune, Oliv remonte le peloton, Delphine décroche
- Voisins : On se laisse pas faire au sud (Manon), profil bas au nord (Vincent)
- Le chantier SCI, ça s'improvise pas
- Avancement travaux : hop hop hop, faut que ça suive son cours même hors période scolaire !
- Karchoux : Pensons aux tâches qui peuvent / doivent être faites « en déporté » + la comm' VE nous fait une propale sur un karchou mensuel « de fond »

Todo (rappel lien : https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtYePjn9O7z_dEpTLThzLXA0QWNFVmtaRXBjNDY1Y2c#gid=0)
- Delphine : aller voir la voisine pour qu'elle communique les moments où elle est pas là et les moments où elle souhaite du calme particulièrement.
- Michael : se renseigner sur accès ITE avec Architecte
- Audrey : se renseigner sur accès ITE voir Véro
- Com' W transférer à Oliv le mail destiné à l'archi.
- Oliv : Harceler l'archi
- Com' W : gérer son planning pendant la période des vacances
- Audrey : rend son plan vendredi avec le chauffage.
- Com' W : Demander la présence de senseco pendant l'été.

Prochaine réunion :
dimanche 20 juillet à St Ger - 18h30
# Tandem
4 mois d'anim pour Ludo , 2 mois pour Delphine qui continu jusqu'en Septembre
AF prend le relais jusqu'à fin Aout
Delphine arrète début Aout, Olive reprend alors jusqu'à fin Septembre.
# Voisins
Quelques faits : remarques de Manon faites aux filles qui criaient dans la piscine, gestion de la situation par Olive, échange avec la voisine. Besoin de tranquilité de la voisine qui est venue dans les monts d'Or pour ça ... La voisine déménagerait en septembre.
Remarques de Vincent Dubois par rapport à la poussière.

Des solutions :
- mouiller la terre pour la poussière, c'est pro!
- tailler les arbres qui débordent sur le voisin et la rue, todo Olive+Ludo,
- demander les attentes des voisins et se caler dessus (par exemple départ en vacance),
- bien communiquer dans le groupe pour une voie cohérente,

Delphine : aller voir la voisine pour qu'elle communique les moments où elle est pas là et les moments où elle souhaite du calme particulièrement.

Vincent Dubois :
- se renseigner sur nos droits : les 40cm, recourt au PC,pilier,
Michael : se renseigner sur accès Isolation par l'extérieur (ITE) avec Architecte
Audrey : se renseigner sur accès ITE voir Véronique Toutant
Plus tard : cerner dans un deuxième temps quelle durée , quelle période pour l'ITE, quelle activité (échaffaudage, passage d'entreprises, ...)

# Retour sur la visite du SCI
Visite des 2 membres ce dimanche.
- 6h/j et 6j/sem.
- 6 personnes pendant 15j. 2 Russes , 2 Espagnoles, Taïwanais
- Objectif du stage ; chantier d'intérêt général
- gêne exprimée par AF éprouvée lors du repas d'échange avec les gars du SCI
- besoin d'être très préparés aux enjeux du SCI ;
- faire attention aux langues
- penser aux choses à organiser
- arrivée le 9 août
- Audrey peut proposer des idées d'animation / sortie
- Delphine peut prévoir une soirée du 21
# Avancement travaux APS/Senseco/ PC
Carole : ne pourrait répondre que vendredi aux questions posées
Point avancement :
- Avant Projet Sommaire (APS) indice B donné
- tous les retours ont été fait sauf G4
- qq modif. à apporter
- à faire par les Choux Lents : élec. , cloisons, chauffage
APS
Proposition de Micha : avancer la réflexion au max en attendant Carole.
Pb. des murs chauffant annoncés pour 15 juillet avec l'hypothèse de plan livrés le 27 juin...à la commission travaux (com'W) de statuer sur ce stage
Audrey : rend son plan vendredi avec le chauffage.
Com' W : Demander la présence de senseco pendant l'été.

Com' W : gerer son planning pendant la période des vacances.

Permis de Construire modifié
Pas de nouvelles de l'archi qui est censé s'y coller depuis fin juin.
Com' W transférer à Oliv le mail destiné à l'archi.
Oliv : Harceler l'archi
Demander à modifier le velux de Delphine pour le mettre à la place indiquée sur le plan de Carole.

# point objets trouvés
RAS il reste encore des choses
# Point Karchou / rangement (vivre ensemble)
Déjà 1 an et demi de Karchoux
Réaction sur le fait de se sentir comme « origine  du problème
Réaction sur l'importance du ménage vis à vis des autres valeurs du groupe …
Idées du groupe :
- Continuer à pointer les problèmes qui vont pas (exemple des poubelles)
- Vigilance sur le vidage du verre et passage de serpillère
- Point de vue collectif où les taches ne sont pas forcément réparties de façon égales tâches par tâche
- Sensibilité par rapport à l'état de rangement en fonction d'un « état de stress »
- Faire les choses lorsqu'on y est confronté / question de la temporalité
- Proposition : Instaurer un Karchoux mensuel type « karchoux de fond », Kool and the Gang: le « Sussosouillon » ou Ontossouillon,
- Proposition : Penser à déporter des karchoux : couchage Margot, couchage Micha, portage de verre, passer la serpillère après le karchou des autres
Com' Vivre ensemble : met en route le truc lors d'une réunion.
# Tour de clôture
Dépasser ses fonctions …

PPAP