CR plénière
Du 8 août – St Ger - 18h30

Présents : tous les choux sauf Delphine
Prise de CR : Ludo
Animation : AF & Oliv
Relecture : micha

Points saillants :
- info BE, échange post Senseco, préparation médiation
- préparation travaux SCI
- camion + Delphine = Vroum

Todo (rappel lien : https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtYePjn9O7z_dEpTLThzLXA0QWNFVmtaRXBjNDY1Y2c#gid=0)
- tous : charges SCI & Asso à payer
- Audrey : appeler BE fluide
- grangeux : remplir tableau récupe

Prochaine réunion :
# Retour BE Structure (BGM) & Fluide
BE Structure
Plancher & charpente : plutôt des bonnes nouvelles.
Ok pour G2 et G5 et toit. Quelques petits renforts pour le toit.
G3-G4, fourchette basse de 28kg de surcharge max
1 charpentier va passer (vers le 18 août) pour en savoir plus sur la classe du bois

BGM peuvent faire un suivi de chantier. Le BE fluide peut aussi en faire

BE fluide
Ils ont découvert les plans la semaine dernière, pas de transmission par senseco
La semaine prochaine, possibilité d'avancer avec celui qui gère tout sauf l'élec
Audrey (et Micha) prend le relais
# Après-Senseco : réaction, questions
Crise en 2014 ; plein de chantiers qui attendaient septembre ; Jérémy affecté. Antoine nous recontacte sous un autre statut.
Paiement direct des BE.

Acompte de 5200 € TTC : correspond à la partie de Senseco devait faire / avait déjà fait. Possibilité de négocier si on repart avec Antoine.

Leçon : se renseigner sur la viabilité des entreprises ; limiter le risque.
# Médiation Voisine
Préparation
médiation avec adjoint : Oliv & Marie

# Travaux
Fil rouge : appart' Oliv
Gros trucs :

G2
mur chauffant
isolation plafond chaufferie
élec RDC
dalle RDC

G5
dalle

Organisation : planning pour présentation visuelle demain soir
Horaire chantier : 9h – 12h // 15h 18h30
- répartition des tâches à 9h (éviter les machines jusqu'à 10h)
- début repas 12h30
- réu comm chantier en début d'aprem
- 16h30 – 17h : goûter
- 18h : rangement
- 19h30 diner
2 jours off (le groupe leader gère la journée) : dimanche et vendredi 15 férié : "impératif"

Proposition SCI :
- Kitchen team (2) et définis pour chaque repas (peut-être une en plus en 2ème semaine)
  - dont breakfast team (1 personne) : prération & rangement
- Cleaning team (3 ou 4) définis pour chaque repas

Tableau Partie veillée

Rôle intendance : Audrey (Delphine)
=== inscription possible sur tableau planning
=== un chou mini pour chaque team

# Charges T2 SCI
Régul de la taxe foncière 2012 oubliée payée par ceux qui étaient proprio
Go ok pour paiement

# Charges T2 Asso
== On paye le T2 au coût réel moins le T1 (trop perçu)
Ca bouffe aux Choux Lents ! 1600 repas. 3,57€ le repas.
Pour le trimestre prochain, on prend 3,80€ le repas pour être large (inventaire tous les 6 mois)

# Déplacement Toulouse pour déménagement
Déménagement Appareils électroménager à chercher à Delphine avant la fin août
Boucle de 1200km sur 3 jours avec Julien (dont voyage famille)
Elle propose de payer la SCI pour ce prêt selon le barème officiel (en retranchant des km parcourus un AR Villeurbanne)

Éléments de réflexion :
- Lave vaisselle : de quelle machine aurions-nous besoin
- Question sur le nombre de machines à laver
- Usage du congélateur
- Éléments « déraisonnables » dans ce voyage (jugement « de l'extérieur ») ? Ca fait beaucoup de km, quand même
- Solidarité a une chou qui a besoin d'un camion
- Proposition de Delphine « généreuse »
- 3 AR à Lyon pour le déménagement des Gibert (120km)

Proposition : on laisse tomber le barème officiel, la SCI lui propose juste de payer les frais d'essence (et de péage), et au minimum de refaire le plein + participation consciente dans la boîte cacao.

# Tableaux récupe / restes
Feuillets sous le téléphone
Le remplir sous quinzaine

PPAP