CR de la réunion du 3 septembre
à St Ger

Participant.e.s : Tous les choux
Animation : Oliv AF
Prise de CR : Ludo
Relecture : AF

Prochaine réunion
jeudi 11 septembre à St Germain réunion de non dit.

Synthèse des faits marquants
- Forum des associations à St Germain, on prend notre place
- Bilan Temps de travaux, un sujet au coeur des Choux Lents.
- Commission travaux, ç'est la rentrée et il y a plein de pistes !
- Maîtrise d'oeuvre, faire ou déléguer ?
- Gouvernance : liste des sujets à traiter d'ici la fin de l'année.

To Do
- forum associations St Germain, présence des choux, Audrey, AF, Ludo.
- Réunion de chantier samedi matin
- tous les to do travaux
- avancer sur la charte de l'habitant...

## Tour d'ouverture

## Point présence Choux Lents au Forum assoc
AF, Audrey & Ludo gèrent

## Orga WE chantier
Recensement effectif...
Comm chantier par mail et samedi matin

## Investissement dans les chantiers
CF tableau Excel AF

Éléments de discussion
- Moins de disparité entre l'investissement des choux dans les travaux que l'année dernière
- Les choux globalement ok avec tout ça
- Conjoint : Marie prend les jours de Franck
- L'important, c'est que ceux qui en font plus le vivent bien. Si non, ils lèvent le pied pour rééquilibrer
- Gratitude pour ceux qui en font plus
- On donne tous ce qu'on peut !
- Enorme pression pour que les travaux avancent au sein du groupe. C'est difficile d'entendre que tout va bien, qu'on est ok dans ces conditions. Comment avancer en levant le pied ?
- Certaines angoisses peuvent trouver leur résolution en avançant sur le chantier.
- Considérer le temps de réunion peut être le temps passé à parler de chantier.
- SI tout le monde faisait 200 jours ça avancerait plus vite.

## Point commission travaux
### Welcome Marie
Hello ! Elle apporte les questions idiotes, le bon sens paysan :o)
Aide sur la planification (expérience de gestion de projet), relation entre les tâches, relations entreprises, montage de dossier
Liens avec le groupe (CR, pédagogie).
Y'a bien du boulot pour 4 !
### Etat des lieux – nouveauté
Mois d'août : avancées avec les BE
- Structure (Jalal) ; sont venus plusieurs fois ; vont bientôt rendre leur copie. Classe de bois faible = question sur type de sol G3. Vont bientôt envoyer la 2ème facture
- Fluides (SLTB) ; plusieurs échanges, ça a pas mal avancé sur l'élec ; travail sur les gaines techniques ; bientôt des plans globaux. Fluides (eau, air) : ça a vraiment commencé dans la semaine. L'étude devrait finir dans 15 jours = fin phase avant projet. 7000€
- Possibilité de mise à jour d'étude si changement de commande (type retour sur simple flux)
PC : un peu mort en ce moment car l'archi est en vacance. PC est presque prêt à être déposé ; encore des petits détails à régler (Micha).

### "One shots" Travaux rapidement lancés
En cours : contracter directement avec des artisans sur des lots "indépendants" :
- drainage ouest + saut de loups + décaissement G1. Rdv avec terrassier vendredi soir 19h
- ouverture pierre + maçonnerie. Attente de devis de Goncalves (celui référencé par Oîkos)
- moisage G1 & pilier. Rdv à venir ;
- + plancher R+2 et cloison ? = pas sûr
- (le toit ça sera vraisemblablement au printemps ; pb d'agencement avec dossier ecoPTZ) La consultation doit inclure tous les lots d'EcoPTZ.

Éléments de discussion :
- Validation des devis : importance de la comparaison (et on a déjà une base intéressante) ; importance du feeling
- Stratégie de recourir pour les one shot à des entreprises recommandées
- On se teste en tant que maîtrise d'oeuvre

Oliv donne les plans artisans de Nolwenn

### Maîtrise d'oeuvre : l'après Senseco
Étapes d'une Maîtrise d'Oeuvre (MOE) ?
- Consultation des entreprises (3 devis par lot)
- Contractation : soit directement, soit avec une MOE : entreprise générale / contractant général ; importance de la garantie décennale et autres garde fou
- Planification, ordonnancement des entreprises
- Suivi de chantier et réception des travaux

Quels critères pour choisir une MOE extérieure ?
- Délai de lancement des travaux
- Réseau existant / qualité du réseau
- Coût
- efficacité de la gestion du planning
- Poids du MOE pour imposer aux entreprises le respect du planning
- Responsabilité : risques à prendre nous même la MOE
- Gestion des problèmes en cours ou à la réception / moyens de pressions et recours du MOE
- Facteur humain : confiance, feeling

Pistes du moment ?
- On fait tout nous même
- On délègue toute la MOE
  - BGM (Jalal) : son offre est déjà reçue ; a donné également un CCTP
    - importance de lire ces docs, quel que soit le choix de MOE
  - SLTB (notre BE fluide) ; leur offre arrive la semaine prochaine
  - Trouver un contractant général
  - L'archi qui a fait le PC mod (peut-être pas en MOE intégral)
  - Eco2travaux, l'ancien contactant qu'on avait consulté
- Mixte
  - Prendre Antoine (ex Senseco), un courtier en travaux, qui nous propose de nous envoyer des artisans avec qui on contracterait directement.
  - Suivi de chantier :
    - à notre charge,
    - ou bien on trouve quelqu'un comme Bernard Jouassin ou Pierre Jacobelli (il passe samedi matin) pour certains lots ou pour tout

Réactions du groupe
- Très (trop ?) gros travail que faire la MOE nous-même !!
- Importance de la responsabilité juridique de la MOE
- [Nolwenn] La MOE : c'est le boulot d'un archi ! Prendre le même
- Quelques préférence pour le one shot + MOE pour les gros trucs
- Suivi de chantier = affaire de pro ! Mais on peut tout faire si on s'en donne les moyens
- Attention à ne pas bâcler les étapes préliminaires pour assurer un bon suivi de chantier (car ça se prépare / ça s'anticipe lors de la planification)
- Si les entreprises prennent du retard, c'est pas nécessairement le cas du projet (car c'est l'autoconstruction qui met du temps)
- Incertitude de tréso joue dans le choix... Prendre des décisions différentes en fonction du lot ? Difficulté de statuer sur une grosse enveloppe.
- Feelings partagés ; confort, coût, tréso, etc...
- Prendre un vrai conseil d'une personne de confiance (archi, Bernard, Pierre) qui nous accompagne sur le découpage / suivi / réception

## Gouvernance : Sujets plénière 2014

Objectif, est de travailler sur notre gouvernance. Déterminer comment on organise ces sujets, quelle est l'articulation des commissions, comment on prend des décisions et quelles fréquence de réunion.

- Choix MOE
- Charges / Redevances
- Mise à jour des commissions
- Non dit
- Essaimage TV
- Suivi travaux et planning
- Mise à jour des taux de pénalité
- Recrutement graine
- Avancée du guide de l'habitant
- Règlement Intérieur SCI
- Mutualisation véhicule
- Mise à jour du site web et communication extérieur
- Revues todo

## Clôture

Et Marie s'est pris les pieds dans le gong en courant chercher son train...

Discussion post réunion
Travailler par projets plutôt que commissions ?..