CR de la réunion du 14 août
à St Ger – 19h15

Participant.e.s : Tous les choux (excusée : Nadia) + Delphine
Animation : Ludo Delphine
Prise de CR : AF
Relecture : [AF - Audrey – Claude – Delphine - Ludo - Marie – Micha – Nadia - Olivier]

Prochaine réunion
4 septembre, à St Germain

Synthèse des faits marquants, décisions
- Afin de décharger les plénières, il est désormais décidé que chaque commission peut assumer des prises de décisions ou soumettre au groupe une proposition aboutie si elle le juge nécessaire. Dans tous les cas, le groupe devra être informé des prises de décisions en plénière et/ ou par mail.

To Do
Com W : trouver une solution pour l’orga coloc dès septembre
Com VE : faire une proposition de solution pour année sabbatique avec vérification au préalable par com. gérance

## Tour ODJ

## Gestion des actions décidées (to do)
Quelles sont les grandes dates et les choses à faire pour ces 3 prochains mois :

Com VE
Formation UdN
Formation CNV
Guide de l'habitant
Journées= portes ouvertes nationales de l’HG (octobre)
Organisation chantiers participatifs

Com W
Réno M2 phase 2, mezzanine,	objectif sept
Espaces ext	objectif sept
Réno communs, chambres d'amis M2 M1	objectif sept
Finaliser budget global et planning choix auto-construc-
tion ou non, choix des entreprises	objectif oct
Dossiers PTZ et banques	objectif après validation PC
Finalisation de la programmation	objectif après validation PC

Gérance
Remettre au carré les contrats
- Triangulation acquisition maison
- Convention Martine + asso
- Déclaration fisc contrat Diane
- Convention comptes courants
Fiscalité asso et donc des prêts
Facturation bouffe Asso -> SCI
Expert comptable SCI (plein de points)
V1 règlement intérieur SCI
Rechercher financement (ou Com W) ??
Élection nouveau gérant (date ?)

Priorisation sujets / construction ODJ

Révision des sujets importants listés le 5 juin.

Priorisation des sujets en attente

Réunion de non dit planifiée en septembre
Évolution du vivre ensemble suite à World Café
Travail sur la recette
xxxx Intégration = Installation Delphine,
xxxx Investissement des choux dans les chantiers futurs
Formation UdN
Documentaire discussion sur visionnage
Bilan mensuel chantier
Année sabbatique, qué passa
Gestion des box vélos/gare
Remerciement des brocolis pros
Xxxx Planning travaux chantiers automne hiver
Essaimage
Micro projets choux lents
Finalisation de la programmation

Proposition :
Afin de décharger les plénières chaque commission peut assumer des prises de décision ou soumettre au groupe une proposition aboutie si elle le juge nécessaire. Dans tous les cas le groupe est informé des prises de décisions en plénière et/ ou par mail.

Exemple : la commission travaux a préparé des sujets, tacitement validé avec compte rendus.
C'est à la commission de juger si on prend une décision dont on informe le groupe, ou si la proposition trouvée sera présentée en plénière.
Les commissions sont libres de poser un curseur.
Nécessité d'une efficacité transparence et information.

Priorisation des sujets avec des gommettes rouges et vertes.

Réattribution des tâches aux to do

Remerciement des brocolis professionnels.
Celui qui fait venir un artisan convient en amont avec lui de la forme de compensation.
Anne-Françoise gère celle de Thierry et note un nombre de repas travailleurs correspondants.

Sujets pouvant être gérés en sous commissions
Année sabbatique : La Com vivre ensemble fait une proposition vérifie avec gérance si c'est possible
Documentaire visionné la semaine prochaine, S. 34

Répartition des temps de travail des choux, de sept à déc 2013
AF 1 WE par mois + vacances, entre 12 et 20 jours
Oliv 7 jours
Audrey 5 à 10 jours
Marie 15 à 20 jours (surtout nov et dec)
Micha 15 à 20 jours
Delph 15 à 20 jours (surtout nov et dec)
Claude 25 jours
Ludo 40 à 50 jours
Nadia ?

Total 150 soit ¼ du temps consacré au M1

Marie Priorité du Vivre ensemble = habitabilité de la maison. Isolation phonique M2 chambre d'amis ; douche accessible dans chambres d'amis...
Michael faire faire les ouvertures…
Audrey Arbitrage entre ce qu'on peut ou non faire seuls, ne pas s'épuiser dans l'auto rénovation.
Ludo installation chauffe eau thermodynamique, salle eau = salle de bains et mezzanine M2
Aménagement salon en chambre, ou buanderie en chambre
Quelle priorisation du groupe ????

Hiérarchiser les décisions et les espaces à travailler...

Besoins différents :
Delphine coloc ici,
Olivier 3 nuits par semaine, OSN..
Nadia @ Micha, Marie, lors de leurs jours travaux.
La com W fera une proposition

Olivier bilan en dessous de ce qu'il prévoyait. A consacré 40 jours sur Montesquieu avec son père. Serait favorable à ce qu'il y ait un parallélisme entre appartements pour que ça s'étale sur plusieurs jours.
Marie mutualiser certaines choses pour enchaîner les appartements, est intéressant.

Trouver des méthodes pour gérer nos énergies.