CR de la réunion du 26 novembre
chez Micha 19h15

Participant.e.s : Tous les choux (sans Nadia) Ludo en Skype
Animation : Micha Audrey
Prise de CR : Claude , Audrey
Relecture : [AF - Audrey – Claude – Delphine -Ludo - Marie – Micha – Nadia – Olivier]

Prochaine réunion
4 décembre à StGer

Synthèse des faits marquants, décisions
paiement en conscience de l'UdN pour 900E

To Do (lien google doc :
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtYePjn9O7z_dEpTLThzLXA0QWNFVmtaRXBjNDY1Y2c&usp=sharing

- Ludo fait parvenir des photos a Sainbiose sans bricoli,sans enfant et sans Claude et Oliv
- Olive fait une proposition pour appel à tréso
- AF et Claude : proposer les dates discutées à TB
- Todo travaux à remplir
- Les habitants de la grange se réunir
- Les choux faire passer les questions techniques par mail à la com'W avant jeudi
- AF : Payer 900E à l'UDN, dire à Paul Emile Victor qu'on fera appel à eux pour un accompagnement si besoin (pas de décision à ce jour)

Sujets pour prochaines réu
- Travaux suite
- appel à tréso assoc

## Tour ouverture
Tout va bien

## UdN

- 1000€ à droite,
- 1200€
- 1000€ à gauche,
- entre 750 et 1000€ le temps de préparation de compte pas X2
- 800€ par rapport à l'autre intervention CNV, Formaterre , etc ..., autres personnes pas prévues, préparation fait partie du « package » ainsi que le rendu ce qui semble
- entre 800 et 1200€ pas encore clair le langage, astuce commerciale ? Organisme à soutenir
proposition de mettre le soutien sous forme d'un don différentié
800€ et 1000€

Proposition de faire un groupe de travail pour étudier comment on poursuit avec UdN

Proposition pour 900€ plus un don qui serait traité plus tard en fonction des échanges entre choux et , problèmes de tréso asso !! Adopté

Idem, proposition d'attente de la synthèse pour déterminer qui sera le contact de l'UDN, en fonction de la suite avec eux.

## Calage d'agenda/animation
Rappel : T. Baruche : 6, 14 et 15 décembre, la com 'w a décidé d'aller chez TB . Todo pour AF+C

4 décembre à StGer, U Non-Dits
Lundi 9 plénière chez Marie
Mercredi 18 plénière décembre à StGER

Prochain Tandem animation : AF-Micha

## Travaux dans la grange

IV-1Présentation d'une synthèse des Postit par Micha
en vert : convergence / en rouge : divergences

Faire nous même : Très important
Minimiser l'autoC pour ne pas s'épuiser / En faire beaucoup car envie, économie
C'est finalement une question de curseur à placer, pas de réelle contradiction.
Faire des choses mais pas tout, choisir selon intérêt, budget, faisabilité en chantier participatifs, interférences avec les artisans...

Budget
S'y tenir
Paramètre important pour choisir les lot en AutoC et autres choix techniques
Plan de trésorerie à établir

Délai d'entrée
Important
Le plus vite sera le mieux (vivre ensemble, projets culturels...)
Tolérance : de 2 à 4 ans

Performances énergétiques
Très important au nb de post-it rouges et jaunes, mais doit être au profit du confort
Concerne le chauffage, l'isolation, l'étancheité à l'air
Viser BBC voire mieux

Matériaux écolo
Tout le monde y est favorable, mais
Lâcher prise de certains du moment que les apparts sont sains et agréables, et NRJ grise < NRJ de chauffage sur la vie du bâtiment
/ Contradiction béton/pisé et « reniement » de nos valeurs écolo si polystyrène, béton, laine de verre etc.

Finitions, confort :
thermique, acoustique, maximiser l'espace, la luminosité, la salubrité
Très important
Les habitants de la grange se réuniront pour préciser leurs critères et donner des préco à la comW

Réflexions philosophiques
« c'est nous qu'on l'a fait », GrandJE
posséder, dépossédé, la formation a mettre en plus pour être efficace

IV-2 Travail sur les doc d'Audrey

[integrer ces doc ien annexe du CR]

addenda de dernière minute :
- gestion de l'humidité G1 possible lame d'air intérieur sans drain extérieur (?)
- le drain bloque l'humidité ou la lame d'air permet d'évacuer l'humidité
- Pas de pare pluie si isolation par dessous (pluie ou neige peut pénétrer mais la laine de bois peut sècher) le sarking avait été interdit par DDT (30cm en sus en hauteur , risque /DDT ?)
- prix renfort acoustique plancher: 40€/m2
- Hygro B : air extérieur en entrée mais moins de « pieuvre »
- plomberie : plutôt 3000€

2 tendances :
faire des gros œuvres dalle G1, ouvertures essayer 2/3 ouvertures (Oliv, AF : à étudier)
ou faire l'intérieur cloisons, elec, plomberie (Audrey)
faire nous-même montant + elec et plomberie et faire-faire placage et bande à joint
toit, vélux : faire-faire – Vélux ABF ok
Sarking = gain de hauteur sous plafond et sécurité parepluie+ tuiles neuves (Oliv, Micha,AF) / risque ABF (Marie)

G1 : garder plancher bois, renforcer avec 1 poteau central ? (idée de Micha)
Drain : pas assez d'élément technique – attention laisser la personne qui sera dedans décider de certaines choses.

Marie et Delphine : pas Sarking car + cher et c'est un risque. Besoin de hauteur sous-plafond.
Isolation : Marie par interieur, Delphine extérieur
ouvertures : pas dans l'appart de Marie qui ne fait pas confiance sur l'impact structurel

Marie préfère faire des choses pas trop techniques, risque technique = on se repose sur des pro. Les pro quand ils font ca va 10 fois + vite. - Soyons efficace !
Klod : dans le cadre isolation intérieur demander de faire passer les gaines et on gère le reste de l'élec. Veut bien piloter l'elec, mais il faudra beaucoup de personnes pour faire les appart ! Oliv peut gérer la conception.

Ludo : faire-faire gros œuvre et faire nous même intérieur
enduit extérieur + tard
sarking, VRD, plancher béton, chaufferie, VMC, isolation plafond, menuiseries, ouvertures, dalle G1, toit, saut de loup
Nous même : coursive, elec, plomberie, cloisons intérieures.
Rentrerait dans le budget de 350kE

## Clôture