CR de la réunion du 16 janvier 2013
chez Marie 19h30 - 22h30

Participant.e.s : Tous les choux + Michaël et Nadia (au début)
Animation : Ludo Marie
Prise de CR : Ludo AF
Relecture : Marie

Prochaine réunion
Jeudi 24/01 18h30 chez olive 319bis avenue Berthelot, 9ème étage

Synthèse des faits marquants
Succès du RDV du matin avec l'ABF

To Do
- Retravailler tableau des autorisations de dépenses prenant en compte les retours du groupe (comm travaux)
- Parler au voisin concernant le chassis du G5 qui ne respecte pas la servitude (Gicquel)
- Micro Magasin. Faire des retours à Audrey avant la réunion de la semaine prochaine
- Emprunt Banques (entre 200 et 300K€: Marie voit avec la Nef, Martine Crédit Mutuel, Olive peut-il voir avec Sandrine Nivet ?
- Prêt de gens qu'on connaît : chacun demande à ses proches / son réseau (attention pas d'appel public à investissement), on ne demande pas la charité, on propose une bonne rémunération
- Reparler des anciennes feuilles ?

## Travaux
### CR du rdv avec les ABF

ok pour le scénario 3 avec 5 châssis-caste et ok pour des ouvertures ouest de 160.

Isolation par l'extérieur : ABF contre sur la facade sud (tour des fenêtres en pierre) et est. Ok éventuellement pour ouest et nord.
Ils se sont accordés sur les couleurs des fenêtres (gris), volets (gris) et facades
Matériaux de la fenêtre : incertitude sur cette question

Todo :
Le chassis caste ouest du triplex ne respecte pas la servitude avec Namian (voisin ouest). Mais c'est négociable car il n'y aura pas de vis à vis possible !
Raphaël fournit les plans en coupe pour parler au voisin.

Isolation par l'extérieur : il faut décider ce qu'on présente poru le PC
Si on veut Isolation par l'intérieur : nécessite 18cm pour avoir un R de 4 (donc, aide de la région)

Décision : on dit qu'on met l'isolation par l'extérieur qui nous est permise (côté nord et ouest). Au pire, on ne fait pas, c'est pas grave.

### Tableau d'autorisations de dépenses
proposition de la comm W :

	Dépenses inférieures / à 1000€	Dépenses supérieures / à 1000€	Paiement / des entreprises
Qui paye	Tout le monde	Tout le monde	Signature : gérants ou com
Préalable	validation d'une des personnes de la Com'W	validation d'une des personnes de la Com'W / S'intègre dans le budget validé par le groupe / Si dépassement	- Analyse d'au moins 2 devis / - Intégré au budget / - vérification de leurs assurances pour le bon corps de métier qui est valable

Principe / circuit de décision :
- Décision grandes échelles (budgets, orientations techniques) validées en plénières
- La com W exécute et fait des choix

Réactions / Proposition
- (Marie) dépenses travaux : au-delà de 5000€ : validation de toute la com'W + gérant
- Tableau des dépenses : mettre une case "validé par untel à telle date"
- Nécessité avant d'aller plus loin : validation du budget global
- Une fois obtenu, chacun de nous est garant de l'équilibre
- Contrat avec personnes extérieures : contrôle très important par les gérants, il faut en particulier demander / vérifier les attestations d'assurance pour les bons corps de métier et s'assurer qu'elles soient à jour pendant tout le déroulement des travaux (tableau de suivi ?)
- Com'W : Ludo a un rôle de chef de chantier (côté opérationnel), et pas sur le PC. La com'W peut être ouverte, et fonctionner par "projet"
- Michaël envisage de demander un temps partiel si ils se lancent dans le projet

## Finances SCI
- Remboursement de Martine
- Sans nouveaux arrivants comment continuer les travaux cet automne ? Gibert n'arrivent qu'en aout
- Avec l'hypothèse de 2 futurs choux en mai la trésorerie du projet allait jusqu'en janvier 2014
ANTICIPER et voir les alternatives
1. Voir les banques pour la SCI
- Pour demander un prêt à la NEF, besoin de beaucoup de papiers , cependant la NEF finance pour des besoins en fonds de roulement de certaines entreprises
- Beaucoup de travail fait dans le cadre du projet Chouxlents1.
- Pas de possibilités de primoarrivants
- Dans notre projet, il n'y a pas de garantie sur des bénéfices possible
- En mettant une garantie d'hypothèque ? (pas conseillé)
- Banques nécessite d'avoir les possilités de remboursement de chacun d'entre nous ainsi que des garanties.
2.
- Demander à nos proches
- Appel à un investissement "citoyen" exemple les sympatichoux ? Beaucoup d'énergie et démarche pas forcément comprise par les proches. Est ce que notre projet est suffisament militant pour en faire un appel ?
3. Pour plus tard..
- EcoPTZ joidre tous les devis complets, si 3 travaux 30 000 euros sur / 15 ans par logement
  - une grange est un logement qu'on rénove énergétiquement
  - il faut une certification sur l'honneur de l'architecte
  - ambiguité de la grange, il y a un logement
  - 2 stratégies, remplir le dossier avec photos qui montrent les ouvrants prévus par la suite
  - une liste de 6 travaux sont éligibles avec les travaux induits (exemple électricité)
    pas pour tout de suite
- Aide de la régions pour SCI de moins de 4 logements. Critères de performance énergétiques importants. Mille rénovations basse énergie. Pourrait être de l'ordre de 50 000 euros. Normalement ne porte pas sur la création de logements.
4. Faire les Travaux encore plus tard ? ??? !!!!!
Pas souhaitable

5. rappeler d'anciennes feuilles, bien engagées ?

TO DO
Pistes : Chacun creuse sa banque, et chacun cherche son chat.
Micro Magasin. Faire des retours à Audrey