CR de la réunion du 16 juin
à St Ger – 9h30

Participant.e.s : Tous les choux
Animation : Oliv AF
Prise de CR : Ludo
Relecture : [AF - Audrey – Claude – Ludo - Marie – Micha – Nadia - Olivier]

Prochaine réunion
Mercredi prochain
Beaucoup de choses financières

Synthèse des faits marquants
- Bilan financier du M1 – environ 20 000€
- Aménagement du M2 : objectif minimaliste pour emménagement fin août
- PC 2 prêt à être déposé (après relecture)
- Formation CNV ce samedi 22 juin

To Do
- comm VE : organiser un point temps passé sur le chantier
- Audrey avance sur le budget global
- Audrey et Marie relisent le PC – (c'est fait !)
- Tous à la prochaine réunion : confirmer le lieu de la réunion du jeudi 27 juin
- AF : répond à Cohab'titude pour dire ok

## Lectures de l'été

## Le M1
Cf doc

Budget structure / contraint / coquille /
Dénominateur commun à tous les appart', pris en charge inconditionnellement par la SCI (mais dans la limite du budget fixé ensemble)
- Isolations phonique et accoustiques
- Menuiseries extérieures
- Structurel
- plancher plafond
- chauffage
- réseau (élec -plomberie)

Enveloppe standard de l'aménagement des apparts
- cloisons intérieures
- revetement sol
- revetement murs
- Electricité / Plomberie (robinetterie / appareillage)
- aménagement (mobilier fixes, placards, électroménager encastré)
- menuiseries intérieures
Un certain montant / m² carrez. Le surplus serait à la charge des occupants

Budget privé
- Luminaire, Déco,
- électroménager portatif, tous les meubles que l'on prend en partant.

Remarques
- Pas de validation pour le moment, on avance. Mais contrainte d'avancer sur le budget global. faire plusieurs scenari avec des budgets aménagements différents.
- Se familiariser avec la philophie
- Compte-t-on en carrez ?
- Fixe-t-on cette enveloppe ?
- On part pas ur un pied d'égalité (sol du M2 / sol du G1)
- Doit se voir en parallèle du budget global / Maîtrise des coûts
- Evite de se prendre la tête sur les détails, on se concentre sur les grandes orientations

Todo comm VE : organiser un point temps passé sur le chantier
Audrey avance sur le budget global

## Présentation du projet M2
A prendre en compte dans l'aménagement :
- Hsp entre 2,5m & 5m. Poutraison complexe, 4 pans,
- mezzanine
- question de l'isolation (panneaux polystirène sur cloison, laine de verre pour le toit)
- appartement de 65m² avec 6 petites fenêtres

Projet :
- famille de 3 ou 4 ; emménagement prévu en août 2013
  - condenser l'aménagemenet en 2 mois : conception, travaux,
- 1ères esquisses faites en octobre dernier
- philo générale : c'est pas l'appart des Giberts, se sentent de bouger dans un autre appart d'ici 2/3 ans.
- difficulté de concevoir quand on n'est pas sur place

Volonté de minimalisme :
- Projet surtout humain
- faire selon le besoin :
  - pas faire l'isolation phonique du sol, et le faire si le besoin se manifeste
  - pareil pour l'isolation du toit (+ observations en caméra thermique hiver prochain)
- ne pas s'épuiser à tout vouloir faire tout de suite ; pression du temps

Objectifs pour cet été :
- avoir une cuisine utilisable
- une chambre créée
- chambre de Lulu à rafraîchir
- fermer les espaces (mezza au dessous du salon, et de la chambre d'ami)
- mise en place de la VMC
- traiter la circulation d'air : trous VMC, calfeutrage fenêtres

Autres élément :
- réserver un budget réfection toiture + isolation de la maison ?
- Discussion sur finitions : remettre à plus tard ce qui peut se remettre à plus tard ?

## PC
Valider
Demande de PC avec 7 places de parking accompagné d'un message qui dise "suite à concertation avec Gd Lyon, le Maire etc" veuillez trouver ci-joint une nouvelle proposition.

Raph reprend les plans lundi.
Comm W :
Marie Relecture ext : ok Marie

## Formation
On maintient le 22 juin
Tenter de négocier un arrangement en cas d'absence d'Audrey & Ludo
Le groupe n'accepte a priori pas de faire la réu sans les Gicqouille.

Présence des graines conditionnée à leur présence à la prochaine réunion plénière mercredi.

## Agenda
### Réu de non dit
On reporte, pas de besoin urgent.
Besoin d'une discussion sur l'essaimage (Audrey)
### Prochaines réunions
- Mercredi 19 juin 18h30 chez Martine
- Jeudi 27 juin, lieu à confirmer (St Ger)
- Mercredi 3 juillet à St Ger
- Mardi 9 juillet à St Ger

+ Réu travaux jeudi 20 juin, 20h, à St Ger

### Cohabtitude : réu du 2 juillet
Organisent une réu chez nous : ok

Qui ? Ludo (puis Marie & Oliv en backup)

AF : leur répond pour dire ok

### Fête Oliv du 6 Juillet
Ok