CR de la réunion du 19 décembre 2012
Chez les Gibert - 19h-22h

Participant.e.s : Tous les choux
Animation : AF & Marie
Prise de CR : Ludo
Relecture : Audrey

Prochaine réunion Dimanche 30 décembre de 9h30 - 12h30

Synthèse des faits marquants

## Ce que l'on aime faire en vacances
## Travaux
### Outillage
Ok pour que Ludo investisse dans ce qu'il y a besoin.
### Solution isolation
Topo de Ludo. Manque de matos dispo début janvier pour la solution que l'on avait choisie.
Nouvelle solution : virer le parquet, remplir de ouate.
### Connaissances dans le BTP
Plomberie
Sven : passera peut-être début janvier (paiement forcément au black)
Thierry (mari de Chantevie) – aide à la conception

Gibert : inviter Thierry début janvier

Électricité
Ben (électricien à Schneider, mari d'un collègue d'Audrey) passe vendredi soir.

### Autres actualités
- Réseau eau / évac R+2 en réflexion
- VMC : on partirait sur une simple flux hygrovariable (Hygro B)
- A priori on partirait sur un cumulus (stockage de l'eau chaude en hiver, production élec en été) mais on attend l'avis de pros. Consultation lancée pour début janvier.

## Point tréso - grosse louche
Chiffrage des travaux RDC et R+1 pour la tréso : 40k€
Aujourd'hui, on a environ 25k€ sur le compte
Vont arriver :
- 30k€ des Gicquels fin décembre
- 60k€ (3 fois 20k€ de Marie d'ici juin)
- Les redevances (genre 10k€ )
Soit 125k€. On doit rembourser une partie des sous à Martine en juin
Approche envisagée : rembourser petit à petit pour payer moins d'intérêt.
Si nous n'avons pas de nouveaux apports, il faudra envisager un prêt par la SCI.
Marie est en train de se rapprocher de la Nef pour dossier de prêt (tréso).

## Redevance travaux
Réu précédente a fait émergé des besoins différents. Pas de volonté d'être rémunéré ici et maintenant de tout.

Proposition qui nous satisferait tous actuellement :
Une compensation qui prenne en compte (pourcentage à rediscuter):
- le temps des travaux
- et l'évolution du coût de la vie
au moment du départ du projet.

Pistes de rélexion :
- Passer par des fiches de paye : compter 100% de taxe. L'employeur dans certains cas (education nationale par exp) doit donner son accord (vérifier contrat de travail et convention collective).
- La réévaluation du bien (pour évaluer la valeur des parts) selon la source de Marie est lourde.

### Présentation tableaux

Nous doublons la surface habitable. Du coup, avec les travaux, hors hausse du prix de l'immobilier, la valeur de notre maison prend 15% (ex. 1,7M€, soit un "gain" de 300k€ par an).
Après les travaux, nos parts vaudront 5k€.
- Réévaluer la maison peut permettre de payer les travaux ? Pas vraiment car ne fait pas de différence entre les associés et si quelqu'un arrive quand les travaux seront fini, il aura quand même cette somme
- Augmenter le nombre de parts (x3)
  - si ça se passe mal, on est 3 fois plus responsables, on triple notre risque dans le cas d'une chute du prix de l'immobilier
  - permet de nous rémunérer lors de notre départ, mais permet de faire profiter les suivant de la plus value immobilière

## Guide de l'habitant

Idée : se former collectivement à la CNV : prendre le temps durant un WE durant l'année 2012.
Avoir ensemble une expérience avec un professionnel. Moment de développement personnel + création de liens.

AF se renseigne sur les offres des structures.
Possibilité d'un retour des Gicquel sur leurs formations CNV en 1/2 journée.

Chacun lit le doc, et notamment : gouvernance, les parties en italiques, les invitations des amis. Pour partager les commentaires. On en reparle

## Odj prochaines réu
- Changement tandem animation
- paiement des redevances et appel de charges
Présence à la semaine travaux
	29	30	31	1	2	3	4	5	6
Marie	x	x			x	x	x		x
Oliv		x (réu)							x (réu)
Gibert		xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Gicquel		xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Martine		x			x	x	x	x	x