CR de la réunion du 21 avril 2013
à St Ger 16h15- 19h30

Participant.e.s : Tous les choux & N&M
Animation : Micha Oliv
Prise de CR : Ludo
Relecture : Audrey

Prochaine réunion

Synthèse des faits marquants
- Discussion sur comment rembourser Martine au 1er Juin - 2 pistes : prêt relais des Gibert et demande de participations extérieur.
- Journée portes ouvertes : samedi 1er juin
- Assurance : ca rame un peu. Une réponse qui n'est pas complètement satisfaisante
- Travaux : en fonction de notre tréso, on commencerait par faire le G2 puis le G3 (avec Marie dedans au lieu du G4)
- Pont sur appel de charge
- Intégration de Nadia et Michael comme Choux : tutututu, tulututu !

To Do
Oliv et Marie : Nos gérants pondent un document qui définisse nos conditions pour les prêts extérieurs
Audrey, Nadia, AF : gèrent l'événement portes ouvertes
AF approfondi les assurance chantier
Oliv : comment la SCI paye se quelle doit à l'assoc (compte bouffe)

## Présentation
Ressenti début de chantier

## Remboursement Martine
Il reste 120k€ (200 – 80k€ déjà remboursés) d'ici le 1er Juin.

### Prêt relais Gibert
2 rdv avec banques arrivent :
- besoin de combien ? TAQUET (travaux, remboursement Martine, Benoît, Ju)
- Environ 75%
- attention aux conditions de remboursement

### Prêts de particuliers
Dans tous les cas, pour éviter les paperasseries, on privilégie avec nos proches les prêts entre particuliers qui créditeront les comptes courant des choux.

Normalement interdit, mais un adhérent à une assoc peut faire un apport avec droit de reprise (ok pour rémunération mais border line). C'est le même montage que pour Ju et Benoît.
Déclaration (coût = 125€) auprès du fisc qui est une garantie pour le prêteur et protection contre contrôle fiscal.

Par ailleurs, un individuel peut exceptionnellement faire un prêt à la SCI d'une durée de 3 ans (avec un minimum de transactions).

Nos gérants pondent un document qui définisse nos conditions
Objectif :
- Faire sérieux (piste Oliv)
- se mettre d'accord entre nous
- attention à favoriser la simplicité et l'adaptabilité

Proposition

Montant du prêt	Type de rémunération
Inférieur à 1000€	Non rémunéré ; non déclaré au fisc.
Entre 1000 et 10 000€	Indexé à l'IRL (imposé) ; non déclaré au fisc.
Au delà de 10 000€	déclaré au fisc / Durée minimum ? / Taux libre ou rémunération / progressive ? Taux max = 4% (soit 2,4% net) / mais libre de rénoncer à une partie de la rémunération

Validaton du groupe 4% max

### Autres options
- "Relier" et La Nef sont en train de créer un fond d'investissement pour les BFR des HG. Marie se renseigne
- Prêt travaux : option à poursuivre à moyen terme mais ne permet pas de rembourser Martine
- Allonger prêt de Ju & Benoît : idem, décision à prendre plus tard

## Journée Portes Ouvetes
Au niveau européen : 18 mai.

PO aux Choux Lents : 1er Juin

Notre objectif :
- recruter des graines
- faire venir du monde

Contenu :
- Chantier
- Apéro barbecue concert (groupe de Micha, ancien groupe AF)
- Repas sorti du sax
- Visite guidée 11h & 15h avec explication
  - montage juridique & financier
- en passant : demande adhésion

Audrey, Nadia, AF : gèrent l'événement.

## Semaine travaux
Point sur les présences
To do Ludo : imprimer todo bonus

## Agenda
Vendredi 26 à 20h – St Ger
Vendredi 3 mai à 18h – St Ger
lundi 13 mai 18h30 - Marie
mardi 21 mai – N&M
mardi 28 mai – Oliv
mercredi 5 juin - Gibert

## Assurance
### Assurance des choux
Sur chantier, on n'est pas couvert par notre RC.
Il nous faut une assurance de type accident de la vie.
- Gicquel OK (à la MAIF, 110€/an)
- N&M à l'étude
- Gibert pas ok
- Marie pas ok
- Oliv pas inquiet -
Retour Marie sur assurance

### Assurance des bénévoles
Galère...
- Assurance des castors ça traîne.
- Assurance spécialisée pour association
  - AF soumet la question par mail si ok pour notre cas (rénovation grange)
  - Faut-il avoir le nom des adhérents ?
  - Adhésion à l'assoc ouvre droit à l'assurance

AF y retourne :o)

## Point travaux
Cf CR comm travaux envoyé le 19/04/13
Chiffrage pas encore tout complet.

Travail sur planning court terme sur l'année qui vient (avec priorisation). Pour commencer avec un budget mini, le G2 est le moins cher et le plus simple : 20k€ avant de commencer (34k€ pour le G3 ; 45k€ pour le G1) + 30k€ pour le finir (dont isolation du toit & chassis cast).

Si le budget est moins problématique, il serait logique de faire toutes les ouvertures avant. Auquel cas il faudrait débourser 80k€ avant de commencer le G2.

Réflexions sur emménagements
- Oliv était ok pour attendre
- Si G2 fini, laisser un autre foyer le squatter

Que fait-on comme travaux ?
Equation multicritères autour du budget : TVA, aides possibles, type de travaux éligibles, volonté du groupe & capacité du groupe pour l'autorénovation

Budget global en fonction des aide

## Validation règlement des charges
### Règlement compte bouffe.
Restent :
- virement des Gibert à l'asso (299€ ; assez urgent)
- Oliv à l'asso (78€)
- SCI à l'asso (158€)
  - les gérants y réfléchissent

### Facture Asso ou SCI ?
- arbres graines
- matos de piscine
- ...
== ODJ prochaine fois

### Charges SCI
Revue du fichier. Marie met à jour (virer le one shot).

## Intégration N&M
Demande de passer choux ok