CR de la réunion du 21 Octobre
à St Ger 10h30 - 19h

Participant.e.s : Tous les choux
Animation : Audrey
Prise de CR : Ludo
Relecture : Marie

Prochaine réunion
Jeudi prochain chez les Gibert - 18h30

Synthèse des faits marquants
- Réussite de la crémaillère !
- Discussion sur l'accès aux duplex de la grange (coursive,escaliers, par l'ouest)

To Do

## Point Travaux
### Forme et surfaces des duplex
Validation de la forme traversants des duplex
On acte la possibilité de triplex en G5 (pignon nord)
Surfaces hors escalier
- G1 (RDC grange) - 63m²
- G2 (duplex sud) - 62m² (33m²x2 – 4m² escalier)
- G3 – 53m² (plus petit à cause
- G4 – 62m²
- G5 (duplex nord) – 71m² en triplex, 62m² en duplex

Marie se voit dans 60m², Encore flexible à ce stade ; serait plutôt dans le G4.
Oliv se voit dans le G2, ok pour la surface.

### Accès aux duplex grange

	avantages	inconvénients
Coursive / 20/30k€ / avec marches au bout pour accès au G5	Convivial ("place de village") / esthétique / confort / fonctionnel / accès espaces communs / accès direct direct / préservation jardin derrière	Assombrit le G1 / Problème accès G5 en triplex / pb du toit du trait d'union / esthétisme / Coût des porte-fenêtre / bruit / entretien (coût, temps) / Difficulté de caser les appart' qui restent / conserver le volume de la cours
Escaliers / sas dans G4		Où le mettre ? / perte de surface et de luminosité pour le G4
Accès à l'est / à aménager (lumière, dalles)	Cf mail Raphaël / Utilisation de l'espace ouest / + calme dans la cours / - cher / gain de temps pour le chantier / sentiment d'habiter une maison	Perte intimité jardins ouest / - convivial / échange espaces central / repenser aménagement / Difficulté de caser les appart' qui restent / Perte surface de plantation / passage & luminosité devant la fenêtre ouest du G1

Autres points :
Problème de faire tout en même temps (dépot de PC + chiffrage, etc.)
- Accès possible du G5 par le rdc grange (pour le décloisonnement)
- Solution hybride : bout de coursive pour desservir G3 + accès G4 & G5 en intérieur par le RDC
- Groupe mitigé : maturation à avoir
Oliv demande un chiffrage à son père pour la coursive

### Travaux semaine travaux + Matos à trouver / acheter
AF a pris les notes
Ludo commence un googldoc, AF le remplit, à distribuer au groupe rapidement

## Finances
### Trésorerie
Besoin remboursement de Martine :
Dans l'idéal, Martine souhaite être remboursée le plus vite possible de sa partie "appart" (en laissant à plus long terme le remboursement du surplus). Elle ne peut pas se permettre d'immobiliser trop de sous gratuitement.

Partie appart (200k€)
- Rémunération dès nov/décembre
- Remboursement : le plus vite possible (quand elle trouve un truc à Paris ; elle commence à regarder)
Partie surplus (150k€)
- Rémunération déjà comptabilisée
- Remboursement : comme on peut / veut

Nota : les nouveaux vont contribuer à payer rétroactivement les premières rémunération de c/c (comptes courants) -à rediscuter / confirmer.

Revue de la trésorerie (cf doc joint) :
Hypothèses nouvelles :
- Apport de la vente de l'appart Gibert fin août 2013
- On enlève l'eco PTZ
- Remboursement 200K€ Martine mai 2013 en même temps que l'arrivée de 2 nouveaux choux
Potentiels :
Marie étudie la possibilité de rembourser les 80k€ qui lui restent plus rapidement que prévu

Audrey se rapproche de la région pour les subventions
Ludo : envoyer doc tréso au groupe

Appel de redevance et des pénalités :sera fait tout début janiver pour 2012
Proposition appel de charges : même date en incluant une prévision pour janvier (donc appel sur 4 mois), dans un objectif de passer progressivement en mode "appel de charge prévisionnelles" en début de trimestre

### Validation les conventions de comptes courants
Comm' Juri : mise à jour du doc
Com'W : envoyer à la comm' Juri le nombre de m² privatif des logements maison

### Classement paperasse
Marie récupère les paperasses et gère le classement avec l'aide de Claude. Stockage à St ger à terme.
### Cagnotte
Dans Choux Lents à St Just, chaque chou a mis 500€ dans une cagnotte qui nous a permis de payer des trucs en commun du type formation.
Marie, AF & Claude : remettre 500€ chacun à l'assoc au titre de la cagnotte.

## Calage prochaines réunions et travaux
Plénières
Jeudi 25 octobre – chez les Gibert à 18h30 (réu de 19h15 à 21h45)
Mardi 6 novembre – chez Marie à 18h30 (réu de 19h15 à 21h45)
Lundi 12 novembre – chez Martine à 18h30 (réu de 19h15 à 21h45)
Dimanche 18 novembre – à St Ger de 14h à 18h
Dimanche 25 novembre – à St Ger de 14h à 18h

Travaux à St Ger
Vendredi 26 octobre au 4 novembre
Samedi 17 et dimanche 18 (matin)
Samedi 24 et dimanche 25 (matin)
2ème semaine des vacances de fin d'années (réveillon sur place après et avant des travaux. Invitez vos potes !?)

Tous : mettre à jour le doc planning travaux
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtYePjn9O7z_dEVyQnYyX2pvUnRpeUNRSkRIc3lSb2c#gid=0

## Partage sur les emménagements progressifs
Echange sur les conceptions qu'ont chacun sur les emménagements des choux.
Marie : souhait d'avoir une visibilité sur la temporalité globale / Problématique d'attribution de chambres et de stockage affaires / meubles / Arrivée progressive / Pas de vie seule avec un couple
Oliv : objectif de finir rue Montesquieu fin décembre pour déménager à St Ger & Montesquieu. Va mettre en vente d'ici 15 jours son appart Berthelot. 4 nuits à St Ger max par semaine. Souhait d'avoir une chambre attribuée
Af & Claude : ont avancé sur la conception de leur logement évolutif (partie sud du R+2, la sdb ne bouge pas). Les 2 chambres qui restent côté nord ne vont presque pas bouger. Objectif (pas encore validé) d'emménager dans l'été
Martine : vente de son appart avant l'été
Audrey & Ludo : Possibilité de squatter la chambre R+1 à côté de la chambre d'ami

Ludo : Demande aux impots quelles taxes d'habitations

## Intégration
On relance la sauce au taquet. Ouvrir largement. Être transparent, tant pis s'il y a concurrence. Vigilance sur la présentation du projet (retour François – vision de l'utilisation de la cuisine).

Mieux marquer le passage à feuille :
- Fournir son bilan financier
- Adhésion à l'assoc
- "Imposer" une rencontre avec le parrain/marraine avant de devenir feuille (2-3 séances).

+ Ajouter créneau de questions ouvertes des nouveaux en plénière

Valider avec les graines / choux la prise de connaissance des docs importants ; liste de ce que les gens doivent lire ; compréhension de l'historique.

Docs intéressants à lire pour les graines
- Recette + compte rendu de comment on y est arrivé
- Compte rendu programmation architecturale
- Convention de C/C (+ statuts ?)
- Dernières esquisses
- Explication de notre montage Article de Passerelle Eco / page juridique sur le site ?
- Compte rendu juridique après réunion maître Brun chez Gicquel ?
- Base de règlement intérieur d'explication surplus / sousplus
- Bilan financier
- Organisation commissions (qui est où)

Ludo : faire passer un message à Cécile (école Montessori) / choralex
Af & Ludo : programmer réu d'accueil (pendant semaine travaux)

Gestion des ODJ
Proposition : prendre le temps de se mettre d'accord en fin de réu de l'ODJ de la réunion suivante.

## Tour de clotûre