CR de la réunion du 23 juillet
chez Martine 9h - 18h

Participant.e.s : Tous les choux moins Marie + Lucie (matin) + Raphël + François & Sophie (aprem)
Animation : Audrey
Prise de CR : Claude
Relecture : Ludo

Prochaine réunion
Chez Marie, de 18h à 22h, avec bouffe au milieu de la réu. Nécessité d'être ponctuels !!
ODJ prévisionnel : integration des nouveaux / répartition charges coloc et long terme

Synthèse des faits marquants
- Esquisse globale réalisée (sauf duplex) en mode "on garde l'existant"
- Chiffrage de cette esquisse à 624k€ avec auto-rénovtaion ; phasage grossier
- Planification plénières et rendez-vous de septembre / octobre

To Do

Oliv appelle Marjo demain matin et confirme à Benoît le virement sur le compte du notaire
Olivier voit avec Marjo pour le sequestre et la nécessité de faire une visite d'état des lieux.

AF : écrire carte pour le Maire
Martine telephone au Maire (dans la semaine) : appel de courtoisie, proposition de se rencontrer, demander pour page web.
Audrey : faire l'invitation pour la crémaillère

Commission travaux : ouvrir un google doc pour que chacun planifie les périodes de travaux

Olivier : se renseigner et au besoin presser pour avoir l'utilitaire à cette période
Martine expose notre problématique juridico-financière à son ex-conseiller juridique mardi prochain.
Ludo : réflexion sur le partage des charges au début et à long terme

Claude : faire le CR du phasage

## Travaux

### Phasage global
En comptant 4 à 6 mois pour PC (permis de construire) + 2 ou 3 mois pour le recours de tiers : dans le pire des cas début des travaux en septembre prochain. Certains travaux (comme le trait d'union), peuvent être commencés sans attendre le recours si on a moins de risque de gêner les voisins. Suivant les changements à faire, ça peut ralentir bcp le projet. Possibilité d'obtenir des accords écrits des voisins pour s'assurer.

Ceci dit, on peut avancer les travaux sans le PC : appartements dans la maison, planchers, réseaux, les sols, les dalles, etc.

### Pourcentage de travaux en auto-construction.
Cf photo ci-dessous.
En bleu, le pourcentage d'auto-rénovation dans un lot donné.

## Vente
### Comptes
Oliv appelle Marjo demain matin et confirme à Benoît le virement sur le compte du notaire

### Rdv avec Bidegain / séquestre
Problème apparent de planning pour les vendeurs.
Proposition de mise sous sequestre en cas de constation des lieux pas en état ou manque clefs.
Olivier voit avec Marjo pour le sequestre et nécessité de faire une visite d'état des lieux.

Rdv à St Ger demain pour récupes et achats éventuels (train 17h30 : Martine Marie Audrey Ludo).
Réunion technique avec Patrick B : samedi ou dimanche.

## Arrivée dans les lieux (voisins – mairie - crémaillère)
Liens avec les voisins : les Gicquels tatent le terrain progressivement ; ils sentent le topo.

Le "faire-part" prendra la forme, pour tous les autres contacts, d'une invitation à la crémaillère. Penser à inviter sympatichoux, Olivier Brachi, Marjory, Mtre Brun, etc.

AF : écrire carte pour le Maire
Martine telephone au Maire (dans la semaine) : appel de courtoisie, proposition de se rencontrer, demander pour page web.
Audrey : faire l'invitation pour la crémaillère

## Agenda
Pour certaines des prochaines réunions plénières, nous changeons les horaires : de 18h à 22h, avec bouffe au milieu. Nécessité d'être ponctuels !!

Les prochaines plénières
Plénière - mercredi 26 sept – 18h/22h chez Marie
Plénière - mercredi 3 octobre - 18h/22h chez Olivier esquisses
Plénière - mercredi 10 octobre – 18h30/22h30 St Ger en commençant par le repas
Plénière - mercredi 17 octobre - 18h/22h chez Martine
Plénière - dimanche 21 octobre – 9h30 à St Ger
Plénière - jeudi 25 octobre – 18H30/22h30 chez les Gibert

Les autres rendez-vous
Signature notaire - jeudi 27 sept : 15h
Apéro - samedi 29 sept - 19h, après le déménagement
réunion technique – dimanche 30 ?
Crémaillère – samedi 20 ocotre au soir

Planification travaux
Grosse session travaux durant les vacances de la Toussaint : du samedi 27 octobre au dimanche 4 novembre

Commission travaux : ouvrir un google doc pour que chacun planifie les périodes de travaux
Olivier : se renseigner et au besoin presser pour avoir l'utilitaire à cette période

## Juridique et financier
Discussion avec marjo à prévoir sur notre montage après la signature, jeudi prochain.
Martine expose notre problématique juridico-financière à son ex-conseiller juridique mardi prochain.

Todo liste de la commission juridique :
- Liste des charges
- Convention de comptes courants SCI
- Règlement intérieur SCI
- Début de la compta

Ludo : réflexion sur le partage des charges au début et à long terme

## Chiffrage de l'esquisse de ce matin

TdU : 50 k€ auto+ entr
Maison : cloison elec plomb 20 k€
Grange / parties communes N et S = 30 k€ ( chaux au mur dalle auto bloquante cave et atelier) 20k€ en auto
enveloppe 5 logt: 165 k€
separation logt : 114 k€ ( renfort plancher dalles deplacement vertical assainissement)
logement gge : 100 a 150 k€

Total (avec d'autres postes) : 624 k€

Les aménagements extérieurs ne sont pas comptés.
Coût opération globale 1.5 k€, soit 100k€ de plus que le budget initial

Phasage
Claude : faire le CR du phasage