CR de la réunion du 25 Octobre
Chez les Gibert – 19h30 - 22h

Participant.e.s : Tous les choux + Nathalie + Raphaël
Animation : Audrey
Prise de CR : Ludo
Relecture : Martine

Prochaine réunion

Synthèse des faits marquants

To Do
Ludo : intégrer Nathalie dans la liste ; communiquer les prochaines dates

## Tour de présentation
## Présentation de l'appart' des Gibert
Cool

## Fournisseur / récupe
Oliv propose de prendre une carte à la plateforme du bâtiment notamment a Vaise

- Faire une liste de toute les fournitures pour pouvoir négocier
- Y'a un Point P (matos pro) à 5km de la maison. Proximité importante car nombreux aller retours.
- Être + riguoureux, anticiper
- Mix de magasin...

Commencer par Point P ? Si pas de remise, c'est plutôt cher. Du coup, aller à la Plateforme du Bâtiment peut mieux valoir le coup.

Possibilité de remise rétroactive chez Point P / PdB ?
Ce WE : compilation du listing matériaux

Martine : ouvrir un compte chez
- Point P
- Plateforme du Bâtiment
- Symbiose

## TRAVAUX
### Archi - avancement
RDV pris par Raphaël :
- à la Mairie pour faire le point le 6 novembre (15h) ;
- avec l'ABF (Franck Esquini) le 14 novembre (9h à la DRAC, 6 quai St Vincent) ;
1 chou peut l'accompagner.
D'ici là, faut avoir avancer les facades & extérieurs

On cale 2 plénières pour avancer sur le PC :
- Mardi 30 - 18h-20h
- Vendredi 2– 18h-20h
### Choix triplex G5
Choisir triplex ou duplex en G5 pour la pose du PC et les comptes ?

Triplex
- ++ diversité dans l'offre des appart'
- -- planning travaux : prend plus de temps et de finance
- ++ permet de gagner une chambre (gain de 10m² carrez ; globalement, une belle chambre de 18m² au sol)
- ++ permet à une famille de venir
- Technicité pas trop grande selon Raph
- Augmente l'enveloppe de sous global mais attention c'est pas sûr qu'on y gagne !
- Possibilité de modif de PC si on change d'avis

Décision : on part sur un triplex par défaut.

### Suite discussion coursive
Perte de luminosité du G1 si coursive est relative car grande baie vitrée de 3,20m. + Possibilité de d'ajourer / mettre du verre sur la coursive au moins à cet endroit

	avantage	inconvénient
Coursive	Triplex G5 : possibilité d'entrée par le 2ème étage. / Crée une lisibilité sur la facade, une harmonie. / Coûte pas si cher
Coursive 3/4 + sas pour accès G5		Pique de l'espace à Marie
Petite coursive + excalier intérieur	N'assombrit pas le G1 / Détourne le pb technique de fin coursive	Enlève de la surface au G4, G5 et RDC grange
Petite coursive + escalier extérieur qui débouche sur G3		Perte de 3m² dans le SAS
Accès ouest

Décision : solution coursive retenue

### Réactions sur la facade proposée par Raph
- RDJ Sud pour G1
- Surcoût fenêtre par rapport à vélux ?
- 2 fenêtres sur cour par duplex = 1 de trop ?
- Vélux plus lumineux qu'une fenêtre (surtout à cause du soubassement du toit)
- Vélux moins gai qu'une fenêtre, plus de chaleur
- Vélux plus pratique d'une fenêtre au ras du sol (ne pas se baisser pour l'ouverture, aménagement de l'espace)
- Oliv veut un max de lumière
- Valider les aménagements intérieurs / cohérence avec toutes les ouvertures

Raph fait d'autres propositions de facades pour la première fois

### Places de parking
3 actuelles
3 côté route
3 dessinées dans la cour
Raph : calcul à refaire
### Champs électromagnétiques
Dus à l'électricité dans l'habitat. A un impact sur le vivant – études en cours. Sur la santé : pb de maux de tête, pb cardiaque.

Crée un rythme différent de celui du vivant, avec les ondes cosmiques. "Electro smog". Beaucoup de changement en un siècle. L'humain peut-il évoluer aussi vite ? Champs élec : différence de potentiel ; Champs magnétique : tourne autour du fil.

Seuil d'acceptabilité (norme Allemagne) : entre 5 et 10 V/m dans un séjour. Normes EDF vers 100.
Faire attention aux exposition aux fonctions vitales. Prévenir les champs au moment où l'on dort.

Emission d'un appareil étteint peut varier du simple au double en fonction du sens de branchement de la prise ! (par convention, dans une prise, la phase est à droite le neutre à gauche).

Les structures métalliques rayonnent le champ.

Possibilité de couper les champs en blindant les cables élec (3 fois plus cher, et manip en plus pour brancher à la terre). Possiblilité d'ajouter un élément (150€) sur le tableau électrique pour couper l'électricité dans un secteur.

## Tour de clôture