CR de la réunion du 26 avril
à St Ger – 20h 22h

Participant.e.s : Tous les choux (dont N&M et la Martine :o) & Théo
Animation : Oliv Micha
Prise de CR : Ludo
Relecture : [AF - Audrey – Claude – Ludo - Marie – Micha – Nadia - Olivier]

Prochaine réunion
Vendredi 3 mai à St Ger

Synthèse des faits marquants

To Do

## Présentation
Votre sucrerie préférée

## Travaux : PC retour négatif
Synthèse lettre
- Les places de parking non viable (impossibilité de faire 1/2 tour ; plantation ; visibilité
- profondeur puit lumière G1 (1m max alors qu'on demande 1,8m)
- viabilité du G1
- demande de plus de précision sur le nombre d'appart existant & à créer

Analyse
- Le problème vient notamment du fait qu'on n'avait pas vu le Grand Lyon en avance de phase.
- Rôle de l'architecte sur le respect du PLU ?

Ressentis : choc / déçu / confiance

Ce qui va se passer
Le refus vient de la Courly. Maintenant, c'est la mairie qui déclenche le rdv avec Véronique Toutant, Frédéric Guy (Gd Lyon) & la DDT.

Solutions possibles
- Faire 2 grands appart duplex à la place de G2/G3/G4
  - plus simple ; moins de m² ; 1 appart de moins ; augmente le prix du m²
  - favorise le diversité des appart
- Dire officiellement qu'on ne fait pas de logement dans le G1 (quitte à ne pas)
- Achat de places de parking à l'extérieur (quitte à les relouer derrière ! Hin hin hin)
- Demander un conseil à Olivier Brachet (vice président Gd Lyon)
- Fusionner G4 & G5 pour faire un 120m²
  - pas évident de trouver quelqu'un qui ait la thune ; mixité sociale ?
- pas possible sur le terrain de devant à cause du mur ?
- Agrandir le parking sur rue
- Raboter espace vélo
- Se poser la question du nombre de personnes qui restent dans le groupe ?
- On attend la réunion avec les différentes parties pour faire
- être clair sur nos besoins en terme de place de parking

Stratégie
- Être 100% honnête avec la mairie ?
- Globalement contre le mensonge ; fait partie de nos valeurs
  - mais bon, péché par omission, face à une loi stupide ; solution pour contourner

Comm' travaux présente à la réunion, bien préparée (prochaine réu comm' W : jeudi prochain)
En parallèle : rdv de quelqus avec Olivier Brachet

Cogiter sur nos besoins

## Demande de filmer le groupe
2 demandes : Véronique Garcia, chaîne locale / Quincy, long docu

Rétissences
- Ne veulent pas être filmés : Marie, Lucie, Olivier, Claude
- Peur de la réaction sur l'habitat groupé
- Viol d'intimité

Conditions
- 100% confiance au réalisateur
- Ne filme pas ceux qui ne veulent pas l'être
- Cadrer le temps de présence, trier les images

Discussion sur l'impact des différents médias
- documentaire qui passe dans le cinéma (public militant)
- en accepter un fait partir les autres (concurrence) ?
- Ou bien toucher largement : essaimage ; y'a pas que des gros lourds qui regardent France 2 ; "éduquer", faire changer les comportements des gens
- Élitisme de vouloir utiliser le média télé pour "éduquer" ceux qui la regarde ?
- Alimenter l'idée d'HG qui est dans l'air
- masse d'images "mainstream" ; on est peu de choses
- Média bon / mauvais ?
- 10% avancent mais 90% reculent ?
- Pour attirer l'empatie, il faut aller dans les détails dans l'interview ; qu'on ne se contente pas du superficiel (encore plus impliquant pour nous).
- Quelle limite de l'interview individuelle pour parler du groupe ?
  - des choux "porte-parole"

Place de la caméra / face à l'image
- Pas de besoin de faire une émission
- Va nous gêner ; ceux qui "doivent" sortir quand la caméra arrive
- Ajoute un élément perturbateur dans le groupe ; facteur de dérangement
- Vanité dans les 2 sens

Nos besoins
- Pas de besoin
- besoin de partage (faire avancer le chmilblick)

Mais à quel prix ?

Proposition Olivier
- accepter la proposition de Quincy pour être sûrs d'avoir de l'authentique
  - grosse préférence sur ARTE
  - définir le cadre avec chacun
- refuser la proposition de Véronique

Claude : leur demander de se filmer mutullement ; faire 2 documentaires en même temps

Réactions sur la proposition
- Docu Quincy intrusif (déséquilibre pour le groupe
- dire durant le doc "éteignez votre télé"
- pas mûrs pour décider
- condition qui implique un travail conséquent de se mettre d'accord entre nous
- Si y'a pas un enthousiasme global du groupe, docu pas intéressant (challenge pour Claude & Marie)
- Quelle possibilité de un ou plusieurs portes-parole de parler face à la caméra
- Véronique : projet "pilote" ?
- Peur du politiquement correct face à la caméra.

On remet la décision à plus tard.

Gicquel : le dire aux documentaristes (sans dire de date)
ODJ : On en reparle la semaine prochaine ou dans 15 jours

## Prêt-relais des Gibert
L'espoir est fort au Crédit Mut' entre 110k€ & 140k€ à 3%.
Interlocutrice compétence.

## Doc prêt citoyen
Doc validé (et AF & Audrey retravaillent le doc demain matin)

## Communication affiches
Sous groupe affiche s'en occupe : Nadia & Audrey

## Prêt de camion - Annie
Besoin 1 ou 2 j ; 10 bornes

Contre
- des points JEU
- défraiement en € (en fonction du nb de km)
Condition
- elle prend en charge la franchise
- on n'a pas besoin du camion à ce moment là (dimanche 12 ou semaine qui suit)

Besoin d'une demande plus précise