CR de la réunion du 28 août
Vacances Choux Lents à Anse

Rappel de la programmation et esquisses globales avec Raphaèl Sauvageon

Participant.e.s : Raphaèl, tous les Choux, Théo, Lucie, Franck
Animation : com'W
Prise de CR : Claude
Relecture : Ludo

I Déroulement général

- Présentation de la programmation élaborée par le groupe lors du pont du 8 mai.
- Rappel des différents lieux envisagés avec leurs surfaces respectives (cf. Annexe )
- Tour de table afin que chacun exprime de vive voix à Raphael comment il imagine son logement en terme de surface, confort thermique, acoustique, localisation dans les batiments, luminosité, véhicule (parking et vélo). Raphaèl demande de préciser le nombre de couchages et fait un certain nombre de remarques.
- L'après midi est réservée aux esquisses. Raph remet plusieurs liasses de plans imprimés en A3 dont le RdC, le 1er Etage, le 2ème Etage et plusieurs coupes longitudinales N-S (L1 à L5) et transversalles E-O (T1 à T4) représentées en 3D.
- Raph propose d'essayer 3 esquisses sur les plans (calques). Nota : Ces dessins ont été réalisés à partir des informations disponibles en attendant un relevé plus précis. Les esquisses pourront être ensuite combinées pour faire naitre d'autres idées.
- Seul les RdC ont été abordés lors de ces esquisses. Notamment l'aménagement du niveau 2 maison reste à étudier.
Nota : Comme il sera discuté en réunion le mercredi suivant, le groupe est concient qu'il peut mieux utiliser sa capacité d'écoute et d'investissement personnel pour rendre les prochains travaux en esquisse plus efficaces ... :-)

II – Résumé des esquisses

Esquisse Glogale n°1 - "Appart. RdC Grange"

Maison:
- La cusine et la salle à manger au RdC-maison réalisées dans la grande cuisine existante (40 m2)
- Le hall forme une entrée-vestiaire avec de nouveaux rangements.
- Le salon citronnier devient une salle ouverte agrandie par fusion avec la buanderie (une cloison à détruire :-) ) soit 40m2. Des rangements sont aménagés le long des mur de l'entrée pour stocker le mobilier de la salle ouverte (chaises,...). Raph propose des couchages escamotables, un bar roulant de la salle à manger à la salle ouverte.
- Les placards "citronier" existants sont utilisés et un placard ajouté pour le µ-mag.
- Les passages cuisine/entrée et entrée/salle-ouverte sont élargis. L'entrée de l'ancienne buanderie permet un accès au couloir puis aux toilettes existantes sous l'escalier. La montée d'escalier est fermée afin de l'isoler acoustiquement. (remarque celle-ci devient alors semi-privative). Une ouverture est crée entre la salle ouverte et le Trait d'union (TdU).

TdU:
- fermé coté cour par une grande surface vitrée courbe depuis la porte de la cuisine jusqu'à l'entrée de la partie nord de la grange. Ouverture sur la cour.
- Salon-bureau ("imprimantes") avec rangement mobilier le long du mur nord dans la moitié Est.
- Une suite amis au RdC + dortoir en mezzanine dans la moitié ouest
- seconde baie vitrée le long de la suite-mezzanine et douches
- véranda avec mur stockage solaire en pisé (récupéré des ouvertures crées dans la grange).

Grange:
- Créations d'ouvertures en hauteur sur le mur ouest de la partie centrale en utilisant au maximum la longueur (dans les limite de la tenue structurale ! )
- Créations de 2 ouvertures coté cour de chaque coté de la grande porte.
- Aménagement d'un logement en RdC Grange : plancher sur-élevé pour se trouver à bonne hauteur des fenêtres pour 2 Ch. Et 1 SdB. Niveau bas avec escalier: kitch, salon, wc.
- En partie sud : Atelier et buanderie avec 1 création d'ouverture
- Boudoire , buanderie et WC accessibles depuis TdU en partie Nord
- Coursive le long du 1er niveau de la grange avec escalier le long du TdU

Circulation "en chaussons" : possible dans les communs sauf atelier-buanderie sud

Extérieur :
- Création de 5 places de parking en épis au bord de l'avenue de la Résistance à droite du grand portail d'entrée, d'un portail et patio jusqu'à la porte d'entrée principale de la maison. La faisabilité est à étudier (PLU).
- Terrasses potager et verger aménagés le long de la bande sud du terrain
- utilisation des murets "en L" dans la bande sud pour rangement vélo et poubelles
- Création d'une cour à l'anglaise derrière la grange par décaissage de la terre le long du mur ouest pour faciliter l'accès à la lumière, assainir le mur. Des passerelles peuvent enjamber la cour et la première pente du jardin ouest depuis les ouvertures de porte-fenêtres qui seraient crées au 1er Etage de la grange dans les duplex.
- Accès au jardin ouest depuis le boudoir par une ouverture crée et un escalier-boudoir.

Esquisse globale n°2 - " Appart. RdC maison"

Maison:
- Point de départ sur une idée de Raph de faire un logement au RdC maison en utilisant cuisine, hall d'entrée et salon. La cuisine existante peut être réutilisée en la réduisant. Une cloison sépare le hall d'entrée de la montée d'escalier. Cet appartement est de plein pied, très lumineux. Raph craint in fine l'aspect autonome que revêt cet appartement avec le jardin situé devant maison. Accès "privilégé" coté rue et possiblité d'accès pour personne à mobilité réduite
- le salon citronier existant peut être réduit au profits d'une suite (?) ou studio (?) avec un accès à créer coté TdU
- L'accès à l'escalier peut être ouvert sur la cour ou ouvert sur le Trait d'union
- La buanderie reste un L-L + rangement

TdU:
- Une grande baie vitrée avance de 1,5m sur la cour et délimite le nouveau TdU
- d'Est en Ouest on trouve en enfilade la cuisine, la salle à manger puis le salon-bureau
- Les accès à la cave (si pas trop fréquents) sont permis par une trappe depuis la cuisine

Grange:
- Salle ouverte et µ-mag dans la partie centrale. Dortoir en mezzanine. Ouvertures sur le mur ouest
- WC, kitch et accès créés àvec les parties nord et sud.
- Partie nord : WC, 1 Ch. amis, 1 ch. amis-jeux d'enfant
- Partie sud : petite buanderie (L-L), WC, atelier
  nota : micro mag tout au fond voir possibilité de faire un cabanon à l'entrée

Circulation "en chaussons": possible depuis les logements en étages de la maison, la buanderie et tous les communs du TdU et de la Grange.

Extérieur:
- L'espace d'acceuil est constitué par la cours intérieure
- la coursive de l'esquisse n°1 est reproduite avec son 2ème escalier
- utilisation du muret en L dans zone verte au sud : vélo, poubelles, dalle ou plancher pour étendage

Esquisse globale n°3 - " Appart. dans le TdU" (une revisite)

Maison:
RdC utilisé avce l'existant
Logement de 50m2 avec utilisation au dessu de l'escallier

TdU : (d'est en ouest)
- Logement : SdB au dessus de l'escalier de la cave (?), chambre, kitch.-salon.
- Grande baie vitrée et végétalisation pour les surchauffes d'été.
- SdB (?) accessible depuis la grange (ouvertue existante)

Grange:
- Salle commune dans la partie centrale
- atelier dans la partie sud
- partie nord : chambres d'amis + sanitaire accessible depuis la salle commune, boudoir

Extérieur:
- Les circulations se font principalement à l'extérieure sur un caillboti entre maison, grange et TdU
- Vélo stockés sous escalier grange

III - Idées en vrac attrapées au vol:

- Remplacer la grande porte de la grange par une baie vitée. Voir course du soleil et la possibilité de faire un mur rélecteur (blanc)
- Faire un héliodon pour masques solaires
- Création d'une terrasse (végétalisée ?) sur le toit du TdU
- Petite terrasse au 2ème de la maison coté cours pour le volume
- Avoir un accès direct aux chambres d'amis depuis l'extérieur (Marie)
- Cacher la vue des voitures avec la végétation
- Visite de la partie RdC-sud de la grange pour l'atelier : Semble grand pour atelier seul (esquisse n°3)
- visite de la cave à vin pour voir possibilité accès par escalier: le plafond est en pierre
- visite de la grange : L'affaissement de la poutre est probablement dû à un pourrissement par infiltration d'eau. Plusieurs solutions peuvent être imaginées en fonction de l'artisan qui sera retenu comme par exemple une colonne (béton ou bois à calculer) en appuis au sol qui pourrait supporter l'ensemble.
- Afin de rendre le mur ouest de la Grange, une isolation avec une lame d'air ventilée pourrait être aménagée en dessous des ouvertures.
- Voir la possibilité de faire le µ-mag dans une cabane extérieure près de l'entrée sur la rue. Travail à faire sur l'importace du µ-mag : accès aux personnes extérieures, surface requise , maipulation sacs lourds, localisation
- Prendre en compte l'accès à la suite pour des parents agés
IV - Rappel des rêves de chacun de vive voix pour Raphaèl

Surface , Lumière, Chaleur, Exposition, Localisato, Bruit, Accès RdC, véhicule ,Nombre de couchages

Marie
- 55 à 65 m2
- verdure , Lumière, traversant
- je suis frileuse, j'aime ressentir une température de 22°C, 23°C
- exposition indifférente
- plutôt dans la grange en hauteur mais possible ailleurs
- j'écoute la musique fort
- peut être un vélo électrique, pas de néccessité de parking
- grand lits + 1 canapé

Anne-Françoise, Claude , Théo , Lucie
- actuel 86 m2 au 18ème étage. besoin estimé à 65 m2. AF souhaite ne pas avoir l'impression d'être "serrés" et pouvoir travailler à la maison. La surface peut être divisée en 50 + 15 avec une petite chambre qui peut être indépendante pour Théo.
- Nous n'aimons pas avoir chaud
- AF souhaite de la lumière
- AF joue de la clarinette et se trouve inhibée si elle sent qu'elle dérange ses voisins
- nous avons 4 vélos et souhaitons que l'utilisation quotidienne soit pensée p – grande facilité à sortir avec le vélo jusu'à la rue, le ranger à l'abris, à l'entretenir
- nous avons actuellement une voiture qui peut être garée loin.

Olivier
- 50 m2 "optimisé"
- LUMINOSITE très importante
- j'écoute la radio très fort mais ne suis pas dérangé par les voisins
- souhaite une bonne isolation thermique écologique. Concessions possible sur la température
- Souhaite "faire l'ours" distant dans la grange e, hauteur, dans le trait d'union à condition qu'il y ait une certaine intimité, ou dans un loft au 2ème étage de la maison avec un bon vélux.
- Pas de voiture mais vélo et bientot un tandem ?

Martine
- actuel 80 m2, souhaite 60 à 70 m2
- Luminosité
- être "peinard"
- pas chaud 1ç, 20°C. Je ne chauffe pas les chambres en été apprécie les jalousies lyonnaises
- très dépendnate de sa voiture utilisée souvent mais peut garer loin
- Problème d'équilibre donc pas de vélo et doit faire attention aux impressions de vide (pas de mezsanine)
- Duplex sud dans la grange, à voir pour le RdC grange, éventuellement RdC maison
- souhaite une bonne impression de volume
- accueil 2 enfants et peut être petits enfants mais peut utiliser les chambre d'amis : 2 lits doubles au moins.
Audrey et Ludo
- souhaite de l'espace pour 2 enfants 60 à 70 m2
- Luminosité "intérieure" type chambre + 1 vélux nord
- 12 à 35 °C par motivation écologique
- piano tard le soir mais possible d'utiliser un clavier numérique
- bruit : nous aimons faire une méditation "pyjama" vers 7h30
- où : au 1er de la maison , TdU possible, Audrey aime avoir un accès au jardin. Souhaitons une accessibilité et une proximité particulière aux communs
- pas de voiture et 4 vélos
- 1 lit double + 2 lits simples

V - LES REMARQUES & QUESTIONS DE RAPH

- Peut on regrouper la Gde salle la cuisine et le salon ?
- Prévoyez-vous un accès pour des personnes handicapées ? Oui à préciser
- Y aura-t-il des animaux ? Oui, chat, lapins et le petite chevrette d'Audrey :-)
- Prévoir les locaux techniques
- Y a t'il un affichage dans les communs ? Oui
- Où est effectuée la gestion ? Dans le salon bureau ou bureau.
- Mise en commun de matériel info ? Oui imprimante, scanner, internet ... à voir
- comment vous répartissez-vous les charges (élec, internet, eau, ...) ? à définir
- Demandes en matière de confort individuels et commun. Individuels voir ci-dessus. communs à définir.