CR de la réunion du 6 janvier 2013
à St Ger – 13h50 / 16h50

Participant.e.s : Tous les choux
Animation : AF & Marie
Prise de CR : Ludo
Relecture : Martine

Prochaine réunion : jeudi 10 chez Martine - 18h30

Synthèse des faits marquants
- Bon tour de table de début d’année „bilan, perspectives et réalités“, des ressentis de chacun sur le projet
- On commence à rembourser Martine, merci tout l’monde
- On se met au carré sur quelques points administrativo-assurances
- On communique sur passerelle éco
A FAIRE
Oliv et Audrey: pointent les comptes de l’asso avec les relevés

Oliv : verse les parts sociales de l'asso dans la SCI

Audrey: s'occupe de prendre des photos pour Passerelle Eco

Audrey: fait une proposition de fonctionnement du magasin 3PP

AF : prépare et étudie l’assurance Castor

Ludo : met le tableau des anims sur le site

Martine: rédige la synthèse pour passerelle éco

## Comment se sent-on dans le projet
2 tours de table

ODJ / décision :
- Difficulté de prendre des décisions structurantes pour l’avenir, alors que nous ne sommes que 4 foyers sur 7. Nécessité de faire mûrir les choses (type guide de l’habitat St Ger). Attention aux reports qui peuvent si trop longs, conduire à des malentendus (représentations personnelles trop différentes de celles du groupe)
- Parler des sujets actuels pour le groupe (énergie)/ sujets à anticiper
- Conscience sur les sujets qui font avancer et qui soudent le groupe en laissant mûrir mais pas trop (risque de malaise) les sujets qui divisent.

Accueil :
- sujet urgent
- besoin d'actions pour renforcer la communication
- demande aux anciens leurs avis : maladresses de communication ou erreurs pas repérées

Emprunt :
- bon moment pour se tourner vers les banques
- démarche à venir pour le PTZ (besoin de devis artisans – c'est en cours)

Autre
Souci de préserver des logements en phase travaux. Que chacun se sentent un coin à lui dans la phase co-loc.

## CR des travaux

Points forts :
- Bouffe
- Bonne Ambiance
- Bonne préparation (tâches, horaires (pas trop figés), matériaux)
- Bonne organisation
- Aide extérieure très appréciée
- Apprentissage, intégration des différents niveaux
- Chantier mené à bout : satisfaction

Améliorations possibles :
- Achat outillage adéquat (perçeuse)
- Meilleure délégation
- Anticiper les travailleurs extérieurs pour les plus gros chantiers ; paralléliser les chantiers
- Délimiter le chantier : sas vestiaire, bâchage (préservation intimité côté habitation)
- Manque de choux, manque de Raph
- Temps perso

Autre info :
Oliv : le commercial de la plateforme du bâtiment peut passer dans la semaine qui vient.

## Comptes
Remboursements entre choux :
- Importance d'avoir un suivi et d'être à jour.
- Ne pas hésiter à relancer / le rappeler en réunion.

Compta asso :
Il n'y a pas eu de vraie compta de l'asso jusqu'ici. Il manque des choses.
700€ restent sans affectation de dépenses.
On peut "reconnaître" la mauvaise gestion de compte jusqu'ici et repartir à 0, après avoir pointer docs de Coopanet
Oliv et Audrey s'y collent

Type de fonctionnement de notre 3pp :
- chacun a un compte (type alterconso)
- fonctionnement par caution (type micro magasin 3pp)
= à mettre dans l'ODJ de la prochaine réunion
Audrey fait une proposition de fonctionnement

L'assoc a assez de fonds pour payer la commande 3pp

Oliv : verser les parts sociales de l'asso dans la SCI

## Assurance
Sujet important
Possibilité d'adhérer aux Castor (96€/an puis dégressif) : surtout pour les chantiers participatifs !
(on engage déjà des personnes extérieures)

AF : en savoir plus : ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas, etc. (demander à Raph) et étudier les modalités de souscription: par personne, l’asso?

## Remboursement Martine
Besoin tréso,
paiement des intérêts,
Redevances qui arrivent
Nous avons 20k€ sur le compte : marie + 20, gicquel + 20, marie + 20 à échéance du printemps.

Besoin travaux : 40k€ pour les travaux d'ici l'été, soit en gros 7k€/mois
D'ici mars, disons qu'on a besoin de 25k€. On rembourse le max, soit à peu près 50k€

## Divers
### Nuitée personnes extérieures
Ok pour faire dormir des potes (participants de formation) de Ludo : participation aux frais 4€/nuit.

### Validation répartition des charges SCI t4 2013
Ok !
### Photos chantier
Pour l'instant, c'est sur Picasa
Il faudra faire un topo photo...
Audrey s'occupe de prendre des photos pour Passerelle Eco

## Calage agenda

jeudi 10 janvier chez Martine
18h30 – 21h45

mercredi 16 janvier chez Marie
18h30 – 21h45

Jedui 24 janvier chez Oliv
18h30 – 21h45

Dimanche 3 février à St Ger
14h - 17h

Jeudi 7 février chez les Gibert
18h30 – 21h45

## Article passerelle éco

Audrey & Ludo regardent ce soir ;
Martine rédige

## Animation glissante
AF sur le départ

Retour sur le duo AF / Marie
- Très bien, fluide, ok, etc. ("content de voir ma ptite femme dans le rôle d'animateur")
- Charge : environ 1 à 2h par réunion
- Odj envoyé en avance : cool
- Désignation donneur de parole

Voulez-vous faire l'animation ?
Claude : moyennement envie de le faire, mais s'il faut, ok.
Marie : contente qu'il y ait un roulement
Audrey : ok pour le refaire ; pas tout de suite : apprécie le passage de relai
Ludo : ok
Martine : pas chaude
Oliv : pas enchanté à l'idée de le faire. C'est bien si ça tourne. Préfère le faire à partir de mai-juin
AF : toujours partante, en faisant des breaks

	janvier	février	mars	avril	mai	juin
Anim n°1	Marie	Claude	Claude	AF	AF	Marie ?
Anim n°2	Ludo	Ludo	Audrey	Audrey	Oliv	Oliv

Ludo : mettre ce tableau sur le site

## Tour de ressenti
Coup de fil de la SNCF : Oliv a retrouvé son ordi :o)